ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________2024 года                                                                                              № ____

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 28.12.2021 года №944 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 01.03.2022 года №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (с изменениями), администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 28.12.2021 года №944 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» с изменениями от 10.02.2022 г. №71, от 29.06.2022 г. №380, от 27.09.2022 г. №670, от 20.12.2022 г. №952, от 05.07.2023 г. №443, от 01.11.2023 г. №805, от 19.12.2023 №986, от 19.11.2024 г. №936, от 10.12.2024 г. №1010, следующие изменения:

  - Изложить Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 28.12.2021 года № 944 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг», на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области http://npavrlo.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                              О.В. Карзов

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, регистр, ООО «Газета «Выборг» - редакция», https://primorsk.vbglenobl.ru, http://npavrlo.ru, прокуратура, комитет финансов, Кузнецова Г.А., Галкин А.А., Комарова О.В.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от _______________ 2024 года № ___

Паспорт

муниципальной программы

## «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Предприятия, учреждения, организации Индивидуальные предприниматели |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение», повышение энергоэффективности |
| Задачи муниципальной программы | Качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и газоснабжения. Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением муниципальных социально значимых объектов. Обеспечение доступности банных услуг для всех категорий граждан. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К 2027 году: - разработка проектно-сметной документации на строительство объектов газоснабжения в количестве 2 единиц; - содержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии – 100%; - содержание объектов бытового обслуживания, предоставляющих банные услуги в надлежащем техническом состоянии и в соответствии с государственными стандартами – 100%. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" |
| Перечень структурных элементов | Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэффективности" Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения" Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения бытовыми услугами" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 14 098 165,24 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 9 368 070,00 рублей, в том числе 5 045 000,00 рублей средства областного бюджета; 2023 год – 222 200,00 рублей; 2024 год – 590 895,24 рублей; 2025 год – 1 501 800,00 рублей; 2026 год – 2 265 100,00 рублей; 2027 год – 150 100,00 рублей. Источник финансирования программы: 9 053 165,24 рублей средства местного бюджета; 5 045 000,00 рублей средства областного бюджета. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | - |

  - Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

- сферы реализации муниципальной программы

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее МО «Приморское городское поселение»), относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на территории МО «Приморское городское поселение» находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи, с чем возникают аварийные ситуации. В целях безаварийной работы необходимо выполнить работы по капитальному ремонту наружных инженерных систем тепло, - водоснабжению и водоотведению.

Теплоснабжение:

В целях совершенствования системы управления инженерной инфраструктурой МО «Приморское городское поселение», создания конкурентной среды и повышения надежности теплоснабжения потребителей, обслуживание инженерной инфраструктуры производится с учетом территориального принципа формирования зон обслуживания.

Теплоснабжение населения в поселении осуществляет АО «Выборгтеплоэнерго».

В теплоснабжении участвуют: четыре муниципальные отопительные котельные.

Электроснабжение:

Электроснабжение на территории МО «Приморское городское поселение» осуществляет ООО «РКС-Энерго», АО «Петербургская сбытовая компания», техническое обеспечение электроснабжения - АО «ЛОЭСК», ПАО «Россети Ленэнерго».

Газоснабжение:

Газоснабжение МО «Приморское городское поселение» в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Основным источником является сжиженный газ, природный газ имеется в п. Озерки (частный сектор), природный газ более эффективен и дешевле чем сжиженный. Поставку природного и сжиженного газа населению на территории муниципального образования осуществляет АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», АО «ЛОГазинвест», АО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Водоснабжение:

Водоснабжение населения осуществляет ГУП «Леноблводоканал».

Основными источниками централизованного водоснабжения МО «Приморское городское поселение» являются поверхностные источники – озеро Пионерское и артезианские скважины.

Водоотведение:

На территории МО «Приморское городское поселение» существует общесплавная централизованная система канализации. Сточные воды от жилой и общественной застройки, а также от промышленных предприятий поступают в хозяйственно-бытовую канализацию, и на очистные сооружения. Выпуск очищенных стоков осуществляется в Финский залив и на рельеф местности.

Услуги по водоотведению и обслуживанию канализационно-очистных сооружений осуществляет ГУП «Леноблводоканал».

Тарифы на коммунальные услуги для потребителей на территории Ленинградской области устанавливает ЛенРТК.

Предоставление банных услуг

В собственности МО «Приморское городское поселение» находится здание бани в г. Приморске и здание бани в пос. Красная Долина.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования банно-прачечного комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным и социально оправданным тарифам.

Для обеспечения жителей городского поселения банными услугами необходимо обеспечить:

- эффективную работу имеющихся источников тепла;

- эффективную работу инженерных систем горячего и холодного водоснабжения;

- снижение расходов тепло-, энергоресурсов, воды;

- приведение качества и видов бытовых и оздоровительных услуг к современным требованиям санитарных норм и правил.

Основные направления программы:

- достижение единого уровня параметров качества коммунального обслуживания социально значимых объектов населенных пунктов поселения;

- обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг;

- создание условий для предоставления качественных бытовых и оздоровительных услуг.

  - Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и газоснабжения;

- обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением муниципальных социально значимых объектов.

Приоритеты государственной политики в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области определены на основе положений федеральных и региональных документов, в том числе:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями);

- Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 8 августа 2016 года N 76-оз (далее - Стратегия);

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями).

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя  (индикатора) муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение».

  - Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

Решение задач по обеспечению надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры обеспечивается в рамках структурных элементов:

- Проектная часть:

  - Реализация мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)":

    - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований:

- разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в пос. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области;

- разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в пос. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области.

  - Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией":

    - Мероприятия по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы.

- Процессная часть:

  - Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэффективности":

- содержание объектов коммунального хозяйства.

  - Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения"

- содержание объектов коммунального хозяйства.

  - Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения бытовыми услугами":

- оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества.

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого функционирования и

развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Приморское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя |  | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности |  | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов газоснабжения | Единиц |  | Показатель отражает количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство распределительного газопровода | Год | Показатель формируется по фактическим данным – разработанные проектно-сметных документации на строительство объектов газоснабжения, единиц | Периодическая отчетность | Сети газопровода на территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |  |
| 2 | Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | Процент |  | Показатель поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии отражает обеспечение качественного, надежного и эффективного снабжения населения коммунальными услугами теплоснабжения, газоснабжения | Год | К = N 1 / N 2 x 100, где: К - поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии N 1 - количество объектов коммунальной инфраструктуры в рабочем состоянии, ед.; N 2 - количество объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Периодическая отчетность | Сети и объекты теплоснабжения, газоснабжения на территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |  |
| 3 | Поддержание объектов бытового обслуживания, предоставляющих банные услуги в надлежащем техническом состоянии и в соответствии с государственными стандартами | Процент |  | Показатель поддержание объектов бытового обслуживания, предоставляющих банные услуги в надлежащем техническом состоянии и в соответствии с государственными стандартами отражает обеспечение качественных и оздоровительных услуг | Год | К = N 1 / N 2 x 100, где: К - поддержание объектов бытового обслуживания в надлежащем техническом состоянии и в соответствии с государственными стандартами N 1 - количество объектов бытового обслуживания в рабочем состоянии, ед.; N 2 - количество объектов бытового обслуживания, ед. | Периодическая отчетность | Объекты бытового обслуживания, предоставляющих банные услуги на территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого функционирования и

развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Приморское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

| № п/п | Показатель (индикатор), наименование мероприятия |  |  | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 базовый период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документаций на строительство объектов газоснабжения | плановое значение | Единиц |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | фактическое значение |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | плановое значение | Процент |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Поддержание объектов бытового обслуживания, предоставляющих банные услуги в надлежащем техническом состоянии и в соответствии с государственными стандартами | плановое значение | Процент |  | х |  | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение |  |  | х |  | х | х | 100 |  |  |  |