

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 8 апреля 2022 года № 46-р

О проведении месячника по благоустройству

территорий МО «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области в 2022 году

В целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территорий, для обеспечения комфортности среды прожи­вания населения, выполнить на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области следующие работы по благоустройству:

1. Провести мероприятия по санитарной уборке и благоустрой­ству территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Срок проведения с 22.04.2022 г. по 20.05.2022 г. (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями)

2. Утвердить состав штаба по благоустройству на период проведения мероприятий по санитарной уборке, благоустройству территории и братских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» согласно Приложения № 1

2.1. Штабу по благоустройству в срок до 11.04.2022 г. подготовить график мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий, довести график до предприятий и населения МО «Приморское городское поселение» (Приложение 2)

1. В преддверии празднования 77-летия Великой Победы в Великой Отечественной Войне провести работы по санитарной уборке, благоустройству, ремонту воинских и братских захоронений, мемориальных комплексов и памятных мест, расположенных на территории МО «Приморское городское поселение» с 25.04.2022 г. по 08.05.2022 г. (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) (Приложение 3)
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности, организовать проведение мероприятий по санитарной очистке закрепленных территорий собственными силами до 08.05.2022 г., в обязательном порядке предоставить в администрацию МО «Приморское городское поселение» фотоотчет о проделанной работе.

5. При планировании проведения санитарной уборки всем руководителям предусмотреть следующие виды работ:

* уборка территории предприятий, учреждений и организаций от мусора; уборка территорий прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям в радиусе не менее 10 м;
* помывка окон, дверей, витрин, обновление вывесок, рекламных стендов, табло и щитов, установка урн;
* мусор, собранный на закрепленных территориях предприятий вывозится силами предприятий до мест временного расположения контейнеров (адресный перечень согласно Приложения № 4)
* членам штаба по благоустройству либо их представителям обеспечить контроль за выполнением работ.

1. Компаниям по управлению многоквартирными домами:

- организовать и провести субботники с жителями населенных пунктов не позднее 30.04.2022 г.

- обеспечить жильцов домов инвентарем

- организовать вывоз мусора с дворовых территорий.

1. Общественным советам населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» совместно с председателями советов домов:

- организовать и обеспечить выход жителей МКД населенных пунктов на субботник.

1. Жителям частного сектора своими силами убрать территорию, прилегающую к домовладениям в радиусе не менее 10-ти метров от ограждения.
2. Администрации МО «Приморское городское поселение»:

- определить места сбора мусора, организовать и обеспечить своевременный вывоз мусора, собранного на субботнике.

10. Запрещается сжигание, закапывание мусора.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации С. Е. Сахаровский

Разослано: дело, членам штаба по благоустройству, предприятиям и организациям МО «Приморское городское поселение».

Приложение № 1

к распоряжению № 46-р от 8 апреля 2022 года

**СОСТАВ ШТАБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ**

**МО «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**Руководитель штаба:** Сахаровский С.Е. – глава администрации МО «Приморское городское поселение»

**Члены штаба:**

- Ельцов П.А. – глава муниципального образования«Приморское городское поселение»;

- Карзов О. В. – заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Слобожанюк С. В. - заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Комарова О. В. – начальник отдела по имущественным, земельным вопросам администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Галкин А.А. – начальник отдела благоустройства, жкх, капитального ремонта администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Безверхая Д.Н. - специалист администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Илькаева Е. Н. – специалист администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Лихачёв А.И. - специалист администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Коротун Ю. М. – представитель ООО «КОРИССТРОЙ»

- Мельников В.О. - представитель в/ч 12633-2

- Вертий А.Н - начальник 107 пожарной части «Леноблпожспас»

- представитель ООО «Транснефть - Порт Приморск» - по согласованию

- представитель ООО «Приморский Торговый Порт» - по согласованию

- представитель ООО «СоюзФлот Порт» - по согласованию

- представитель ООО «Коксохиммонтаж Северо-Запад» - по согласованию

- представитель ГП «Приозерское ДРСУ» - по согласованию

- представитель ГП «Пригородное ДРСУ № 1» - по согласованию

- представитель ОАО «ЛОЭСК» Филиал "Северные электросети", «Россети Ленэнерго»

- представители управляющих компаний ООО «ОРИОН-СЕРВИС», ООО «Единство плюс», ООО «Энергопроект-М», ООО «Ответственность», УК «Ермилово»

- представитель ТСЖ «НИЦ СЗК»

- представители Общественных советов населенных пунктов

- Павлухин В. С. – директор МБУК ЕКДЦ г. Приморск

- Самков В.К. – директор МБУ «СЦ г. Приморск»

Приложение № 2

к распоряжению № 46-р от 8 апреля 2022 года

.

**График мероприятий**

**по благоустройству и санитарной очистке территорий**

**МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Приморск, пос. Ермилово** | | | | | |
|  | **Наименование работ** | | **Срок** | | **Исполнитель** |
| 1 | Благоустройство братских захоронений  г. Приморск, п. Ермилово | | 25 апреля – 8 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | Администрация, Совет молодежи, подведомственные бюджетные учреждения |
| 2 | Уборка дворовых территорий МО «Приморское городское поселение»:  г. Приморск, Ермилово (нижне),  п. Ермилово (верхнее) | | до 30 апреля (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «Единство плюс»  ООО ««Энергопроект-М»  ООО « Ответственность»  УК «Ермилово»  ТСЖ «НИЦ СЗК»  УК «Районное ЖКХ»  УК «Уютный дом»  Общественные советы населенных пунктов, председатели советов домов |
| 3 | Уборка территорий в соответствии с муниципальным контрактом (территория, дороги, остановки общественного транспорта) | | 22 апреля – 6 мая  (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «КОРИССТРОЙ» |
| 4 | Очистка территории детских игровых и спортивных площадок от мусора;  Проведение косметического ремонта детских игровых и спортивных площадок, скамеек | | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «КОРИССТРОЙ»  Общественные советы населенных пунктов |
| 5 | Уборка территории организаций согласно землеотвода и прилегающих территорий в радиусе 10-ти метров | | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | 1. Маг. «Магнит»  2. Маг. «Верный»  3. Маг. «Пятерочка»  4. Маг. «Стройудача» |
| 5.1. | Уборка обочин автомобильной дороги и прилегающих территорий к маг. Пятерочка (ул. Пушкинская аллея) до Приморской больницы | | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | Маг. Пятерочка г. Приморск |
| 6 | Уборка прибрежной полосы вдоль наб. Лебедева (от причала № 29 до Березового переулка) | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «Транснефть - Порт Приморск»,  ООО «Приморский торговый порт»  ООО «Союзфлотпорт» |
| 7 | Уборка прибрежной полосы и территории у родника  (г. Приморск, Морской переулок) | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | «Северо-западный энергетический таможенный пост»,  Совет молодёжи |
| 8 | ул. Гагарина (от пограничной части до наб. Гагарина (маг. «Золотая рыбка»), территория вокруг пограничной части согласно землеотвода, территория у дома № 2 по ул. Ю. Гагарина | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | Отделение г. Приморска службы в  г. Выборге пограничное управление ФСБ РФ по СПБ и ЛО |
| 9 | Уборка ул. Вокзальная | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «Коксохиммонтаж Северо-Запад» |
| 10 | Уборка береговой зоны и территории у кирхи | | 22 апреля – 20 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | Музей, ЕКДЦ г. Приморск, Совет молодежи |
| 11 | Территория стадиона, прилежащая к стадиону в г. Приморск | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | «Спортивный центр Приморск» |
| 12 | Уборка территории парка (у пушки) | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «КОРИССТРОЙ» |
| 13 | Уборка территории организаций (КОС, ВОС, сети), а также уборка территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров. | | 22 апреля – 20 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ГУП «Леноблводоканал» |
| 14 | Уборка территории организаций (котельные, инженерные сети), а также уборка территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров. | | 22 апреля – 20 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | АО «Выборгтеплоэнерго» |
| 15 | Уборка региональных дорог. Уборка веток, мусора, остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий. Покраска остановочных павильонов | | 22 апреля – 20 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ГП «Приозерское ДРСУ» |
| 16 | Уборка веток, мусора, демонтированных опор (столбов) после реконструкции  линий электроснабжений в г. Приморск, пос. Ермилово | | 22 апреля – 20 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | филиал ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети»,  «Россети Ленэнерго» |
| 17 | Уборка сухой растительности, веток, мусора, на территории газгольдеров и прилегающих к ним территориях, расположенных на территории поселения, восстановление и покраска ограждений и оборудования | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО ЛОГАЗ ИНВЕСТ филиал "Выборгский" |
| 18 | Уборка сухой растительности, валежника, веток, мусора, на территории от ул. Школьная до Приморской районной больницы | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» |
| 19 | Уборка территорий предприятий, учреждений и организаций, а также уборка территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям в радиусе не менее 10 метров. | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и вида деятельности, садоводческие товарищества, стоянки маломерных судов (причалы № 29, 30), гаражные кооперативы, индивидуальные предприниматели, автомобильные стоянки и т.д. |
| 20 | Уборка территорий учреждений, а также уборка территорий, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям в радиусе не менее 10 метров. | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | МБОУ «Приморский ЦО», МБДОУ «Детский сад г. Приморска», ГКОУ ЛО "Приморская школа - интернат" |
| 21 | Уборка территорий учреждений, а также уборка территорий, прилегающих к учреждениям в радиусе не менее 10 метров. | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ГБУЗ ЛО «Приморская РБ» в  г. Приморск, пос. Ермилово |
| 22 | Уборка территорий, прилегающих к организации в радиусе не менее 10 метров. | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | Почтовое отделение в г. Приморск, п. Ермилово |
| 23 | Уборка территории у детской художественной школы и территории старого детского сада, территория, прилегающая к ПЧ 107 | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ПЧ 107, ЕКДЦ |
| 24 | Уборка территорий, прилегающих к организации в радиусе не менее 10 метров | | 22 апреля – 6мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ПАО «Сбербанк» г. Приморск |
| 26 | Уборка территорий напротив наб. Лебедева д.4 (здание МФЦ), побелка деревьев | | 22 апреля – 6мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | МФЦ г. Приморск |
| 27 | Уборка территорий рынка | | 22 апреля – 6мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «Северо-Западное ТК» (рынок г. Приморска) |
| 28 | Обеспечить:  - своевременный вывоз мусора, веток, древесных остатков, собранных в ходе проведения субботников  - вывоз мусора, собранного на закрепленных территориях до мест временного расположения контейнеров  - необходимым количеством дополнительных контейнеров для сбора и вывоза собранного мусора  - своевременный вывоз собранного мусора | | 22 апреля – 20 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «КОРИССТРОЙ»  ООО «Единство плюс»  ООО ««Энергопроект-М»  ООО «Ответственность»  УК «Ермилово»  УК «Районное ЖКХ»  УК «Уютный дом»  ТСЖ «НИЦ СЗК» |
| **Пос. Глебычево** | | | | | |
|  | **Наименование работ** | | **Срок** | **Исполнитель** | |
| 1 | Благоустройство братского захоронения в п. Глебычево | | 25 апреля – 8 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | Администрация, Совет депутатов | |
| 2 | Благоустройство памятника авиаторам, территория у вертолета | | 25 апреля – 8 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | «Военная часть 12633-2» | |
| 3 | Чистка дворовых территорий МО «Приморское городское поселение» в п. Глебычево | | до 30 апреля  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | ООО «ОРИОН-СЕРВИС»  Общественный совет, председатели советов домов | |
| 4 | Уборка территорий в соответствии с муниципальным контрактом (территория, дороги) | | 22 апреля – 20 мая (постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ» | |
| 5 | Очистка территории детских игровых и спортивных площадок от мусора;  Проведение косметического ремонта детских игровых и спортивных площадок, скамеек | | 22 апреля – 20 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | ООО «КОРИССТРОЙ»  Общественный совет | |
| 6 | Уборка территории согласно землеотвода и прилегающих территорий в радиусе 10-ти метров | | 22 апреля – 6мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | 1. Маг. «Магнит»   3. Маг. Пятерочка  4. Маг. «Стройудача» | |
| 7 | Территория родника (п. Глебычево) | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | «Спортивный центр Приморск» | |
| 8 | Уборка придомовой территории, военного городка и пустырей, прилегающих к дворовым территориям в п. Глебычево (также территория за гаражами) | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | «Военная часть 12633-2» | |
| 9 | Уборка территорий учреждений, а также уборка территорий, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям в радиусе не менее 10 метров. | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | МБОУ «Приморский ЦО», Глебычевский филиал | |
| 10 | Уборка региональных дорог. Уборка веток, мусора, остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий. Покраска остановочных павильонов | | 22 апреля – 6мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | ГП «Приозерское ДРСУ» | |
| 11 | Уборка веток, мусора, демонтированных опор (столбов) после реконструкции  линий электроснабжений в  пос. Прибылово, пос. Глебычево, пос. Ключевое | | 22 апреля – 6мая (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | ПАО «Ленэнерго» | |
| 12 | Уборка сухой растительности, веток, мусора, на территории газгольдеров и прилегающих к ним территориях, расположенных на территории поселения, восстановление и покраска ограждений и оборудования | | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | ООО ЛОГАЗ ИНВЕСТ филиал "Выборгский" | |
| 13 | Уборка территории согласно землеотвода и территории прилегающей к объекту в радиусе 10-ти метров | | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | ИП «Горбачев» (автостоянка, парикмахерская, строительный магазин и т.д.)  ИП « Силецкая»,  ИП «Крисевич»,  ИП «Шарашкина»,  ИП «Матусевич»,  ИП «Иванов»,  ИП «Куколева» | |
| 14 | Уборка территорий предприятий, учреждений и организаций, а также уборка территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям в радиусе не менее 10 метров. | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и вида деятельности, садоводческие товарищества, стоянки маломерных судов (причалы), гаражные кооперативы, индивидуальные предприниматели, автомобильные стоянки и т.д. | |
| 15 | Уборка территорий вокруг здания администрации в радиусе не менее 10 метров | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | Почтовое отделение в пос. Глебычево | |
| 16 | Уборка территории организаций (КОС, ВОС, сети), а также уборка территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров | | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | ГУП «Леноблводоканал» | |
| 17 | Уборка территории котельных и территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров | | 22 апреля – 6мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | АО «Выборгтеплоэнерго» | |
| 18 | Обеспечить:  - своевременный вывоз мусора, веток, древесных остатков, собранных в ходе проведения субботников  - вывоз мусора, собранного на закрепленных территориях до мест временного расположения контейнеров  - необходимым количеством дополнительных контейнеров для сбора и вывоза собранного мусора  - своевременный вывоз собранного мусора | | 22 апреля – 20 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | ООО «Корисстрой»  ООО «ОРИОН-СЕРВИС» | |
| **Пос. Лужки, пос. Рябово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка** | | | | | |
|  | **Наименование работ** | **Срок** | | **Исполнитель** | |
| 1 | Благоустройство братского захоронения в п. Рябово,    пос. Лужки | 24 апреля – 8 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | Администрация, МБОУ «Приморский ЦО», филиал Краснодолинский,  ООО «Транснефть-Порт Приморск» | |
| 2 | Чистка дворовых территорий МО «Приморское городское поселение» в п. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Лужки, пос. Рябово | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «Единство плюс»,  ООО ««Энергопроект-М»,  Общественные советы населенных пунктов, председатели советов домов | |
| 3 | Уборка территорий в соответствии с муниципальным контрактом (территория, дороги, остановки общественного транспорта) | 22 апреля – 20 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «КОРИССТРОЙ» | |
| 4 | Очистка территории детских игровых и спортивных площадок от мусора;  Проведение косметического ремонта детских игровых и спортивных площадок, скамеек | 22 апреля – 20 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «КОРИССТРОЙ»  Общественные советы населенных пунктов | |
| 5 | Уборка территории согласно землеотвода и прилегающих территорий в радиусе 10-ти метров | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | 1. Маг. «Магнит»  2. ООО ТД Стройудача  3. Индивидуальные предприниматели  пос. Красная Долина,  пос. Рябово,  пос. Камышовка | |
| 6 | Уборка территории организаций (КОС, ВОС, сети), а также уборка территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров | 22 апреля – 20 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ГУП «Леноблводоканал» | |
| 7 | Уборка территории котельных и территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров | 22 апреля – 20 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | АО «Выборгтеплоэнерго» | |
| 8 | Уборка территорий учреждений, а также уборка территорий, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям в радиусе не менее 10 метров. | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | МБОУ «Приморский ЦО», Краснодолинский филиал | |
| 9 | Уборка региональных дорог. Уборка веток, мусора, остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ГП «Пригородное ДРСУ № 1» | |
| 10 | Уборка веток, мусора, демонтированных опор (столбов) после реконструкции  линий электроснабжений в  пос. Камышовка, пос. Красная Долина, пос. Рябово | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ПАО «Ленэнерго» | |
| 11 | Уборка сухой растительности, веток, мусора, на территории газгольдеров и прилегающих к ним территориях, расположенных на территории поселения, восстановление и покраска ограждений и оборудования | 22 апреля – 6 мая (постоянно)  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО ЛОГАЗ ИНВЕСТ филиал "Выборгский" | |
| 12 | Уборка территории парка, территории вокруг дома культуры в радиусе не менее 10 метров | 22 апреля – 6 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | Почтовое отделение в пос. Красная Долина, администрация, сотрудники ЕКДЦ п. Красная Долина | |
| 13 | Обеспечить:  - своевременный вывоз мусора, веток, древесных остатков, собранных в ходе проведения субботников  - вывоз мусора, собранного на закрепленных территориях до мест временного расположения контейнеров  - необходимым количеством дополнительных контейнеров для сбора и вывоза собранного мусора  - своевременный вывоз собранного мусора | 22 апреля – 20 мая  (дата может изменяться в соответствии с погодными условиями) | | ООО «Корисстрой»  ООО «Единство плюс»,  ООО ««Энергопроект-М», | |

Приложение № 3

к распоряжению № 46-р от 8 апреля 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид** | Местонахождение | **Состояние** | **Вид работ (окраска, восстановление букв, плит и тд)** | **За кем закреплено (юридическое\физическое лицо)** |
| **1** | Воинские захоронения | [05045 п. Вязы, братская могила № 42](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=443) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения, прополка сорняков;  2) Покраска и ремонт скамеек;  3) Покраска ограды вокруг захоронения; 4) Очистка плит от моховых загрязнений; 5) Покраска бетонных ограждений (белый цвет). | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет молодежи |
| **2** | Воинские захоронения | [05018 п. Вязы, 2,5 км северо-западнее, братская могила № 41](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=442) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения;  2) Очистка памятника и плиты от моховых загрязнений; 3) Прополка сорняков;  3) Покраска ограды вокруг захоронения; 5) Покраска основания плиты. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет молодежи |
| **3** | Воинские захоронения | [05043 п. Глебычево, братская могила № 43](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=444) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения;  2) Покраска ограды вокруг захоронения; 3) Замена тротуарной плитки. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет депутатов |
| **4** | Воинские захоронения | [05044 п. Ермилово, братская могила № 35](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=436) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения;  2) Прополка сорняков. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет депутатов |
| **5** | Воинские захоронения | [05055 п. Лужки, 2,2 км юго-западнее, братская могила № 12](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=389) | удовлетворительное | В соответствии со сметной документацией 1-ой и 2-ой очереди. | ООО "Транснефть порт Приморск" |
| **6** | Воинские захоронения | [05056 п. Озерки, братская могила № 11](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=388) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения, прополка сорняков; 2) Покраска бетонного бордюра и обрамления вокруг братской могилы (цвет белый). | Морская часть маяка Стирсудден, жители поселка |
| **7** | Воинские захоронения | [05042 г. Приморск, наб. Лебедева, братская могила № 37](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=438) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения, прополка сорняков;  2) Покраска бетонного поребрика вокруг мемориального комплекса (цвет белый); 3) Высадка цветущих растений в вазоны. | Администрация МО "Приморское городское поселение", ООО "КОРИССТРОЙ" |
| **8** | Воинские захоронения | [05041 г. Приморск, Манола, братская могила № 44](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=445) | удовлетворительное | 1) Очистка скульптуры воина шлифовка и окраска; 2) Основание обелиска окраска серебряный цвет; 3) Окраска ограждения по периметру (белый цвет); 4) Прополка сорняков, высадка цветущих растений или газонной травы. | База отдыха "Адмиралтейские верфи" |
| **9** | Воинские захоронения | [05022 г. Приморск, о. Большой Березовый, Красный Остров, возле кладбища, братская могила № 56](http://lenww2.ru/index.php/region00/area05?id=3944) | удовлетворительное | 1) Очистка основания братского захоронения от моховых покрытий и покраска бетонного основания; 2) Уборка захоронения, прополка сорняков;  3) Покраска вазонов и бордюров белой краской. | ООО "Приморский торговый порт" |
| **10** | Воинские захоронения | [05048 п. Рябово, братская могила № 7](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=383) | удовлетворительное | 1) Ремонт гравировки на плитах углубленная прокраска выгравированных имен;  2) Ремонт скамеек  ошкуривание старого слоя и покраска; 3) Окраска бетонных ограждений и столбиков вокруг захоронения (цвет белый);  4) Очистка дорожек от моховых загрязнений;  5) Покраска бордюров белой краской;  6) Покраска ограждения черной краской. | Депутаты п.Красная Долина, Рябово, Администрация МО "Приморское городское поселение" |
| **11** | Воинские захоронения | [05309 п. Вязы, 2. 5 км северо-западнее, братская могила](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=595) | удовлетворительное | 1) Очистка бетонного основания братского захоронения от моховых покрытий и покраска бетонного основания (рекомендуемый цвет серебрянка); 2) Уборка захоронения, прополка сорняков. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет депутатов |
| **12** | Воинские захоронения | [05316 п. Зеркальный, 1 км юго-западнее. о. Большой, воинское захоронение](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=1895) | удовлетворительное | Уборка территории. | ЗЦ ДЮТ "Зеркальный" |
| **13** | Воинские захоронения | [05332 г. Приморск, кладбище, могила Анпилова А. А., Героя Советского Союза](http://lenww2.ru/index.php/region00/area23?id=2766) | удовлетворительное | Уборка территории. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет депутатов |
| **14** | Памятники | [05077 п. Вязы, 14 км северо-западнее, памятный знак на месте, где находился полевой штаб адмирала Трибуца В. Ф.](http://lenww2.ru/index.php/region00/area05?id=3333) | удовлетворительное | 1) Очистка от моховых покрытий;  2) Обновление надписи. | Администрация МО "Приморское городское поселение" |
| **15** | Памятники | [05178 п. Глебычево, памятник героям-авиаторам](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=410) | удовлетворительное | 1) Очистка основания братского захоронения от моховых покрытий; 2) Уборка захоронения. | Глебычевская вертолетная часть |
| **16** | Памятники | [05325 п. Зеркальный, памятник погибшему самолету Ил-2](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=2398) | удовлетворительное | Уборка территории памятника. | ЗЦ ДЮТ "Зеркальный" |
| **17** | Памятники | [05195 г. Приморск, наб. Лебедева, д. 1-б, памятник Лебедеву Н. М.](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=425) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения, прополка сорняков; 2) Покраска бетонного бордюра и обрамления вокруг братской могилы (цвет белый); 3) Очистка от моховых загрязнений;  4) Высадка цветущих растений. | ООО "КОРИССТРОЙ" |
| **18** | Памятники | [05107 г. Приморск, наб. Лебедева, д. 21, памятник морякам бронекатера](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=426) | удовлетворительное | 1) Уборка территории;  2) Высадка цветущих растений;  3) Покраска бордюров белой краской;  4) Покраска цепей ограждения. | ООО "КОРИССТРОЙ",  ООО "Транснефть порт Приморск" |
| **19** | Памятники | [05031 г. Приморск, о. Большой Березовый, Красный Остров, 2,5 км юго-западнее, памятный знак на месте гибели при взрыве командного пункта](http://lenww2.ru/index.php/region00/area05?id=3945) | удовлетворительное | 1) Уборка, прополка сорняков; 2) Очистка от моховых загрязнений;  3) Высадка цветущих растений. | ООО "Приморский торговый порт" |
| **20** | Памятники | г. Приморск, наб. Лебедева, памятник балтийским морякам – участникам боёв за освобождение Выборгских островов | удовлетворительное | 1) Уборка территории. | ООО «КОРИССТРОЙ» |

**Благоустройство:**

1. Подготовка газонов, клумб, приобретение и высадка цветочной рассады – ответственный ООО «КОРИССТРОЙ» - срок до 20 мая.

2. Вывеска баннеров, уличных украшений к 9 мая, ответственный: зам. главы администрации Карзов О. В., срок до 06 мая.

Приложение № 4

к распоряжению № 46-р от 8 апреля 2022 года

**Адресный перечень территорий расположения контейнеров:**

**1. г. Приморск**

- Выборгское шоссе (координаты - 60.369161, 28.608798)

- Выборгское шоссе (координаты - 60.367170, 28.607458)

- За Сбербанком (координаты - 60.365638, 28.608348)

- Наб. Лебедева (координаты - 60.362238, 28.621866)

- Наб. Лебедева, у контейнерной площадки (координаты - 60.367526, 28.615475)

**2. п. Глебычево**

-ул. Мира, у контейнерной площадки (координаты - 60.450645, 28.719979)

- ул. Мира, торговые ряды, у контейнерной площадки (координаты - 60.453900, 28.719491)

- ул. Офицерская, у контейнерной площадки (координаты - 60.454681, 28.724909)

**3. п. Ермилово**

-ул. Физкультурная, у д. № 7, у контейнерной площадки (координаты - 60.358221, 28.757379)

Планируется установка 1-й единицы контейнера.

**4. п. Рябово**

-ул. Каменная, у контейнерной площадки(координаты - 60.337297, 28.994936)

**5. Красная Долина**

-Центральное шоссе, разворотная площадка у ДК (координаты - 60.359846, 28.988287)

**6. д. Камышовка**

-ул. Поселковая, разворотная площадка у ДК (координаты - 60.432365, 29.065655)

**7.** **п. Озерки**

- Приморское шоссе, у магазина (координаты - 60.215405, 29.008831)