|  |
| --- |
| Приложение №1  к распоряжению  администрации МО  «Приморское городское поселение»  от 07.06.2022 № 87-р |

**ПЛАН**

**организации надзорно-профилактических и оперативно-технических мероприятий по защите населенных пунктов,**

**подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории МО «Приморское городское поселение»**

**Выборгского района Ленинградской области**

**г. Приморск**

**2022г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного периода в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МР | Наименование населенного пункта | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
|  | Выборгский район | Приморское городское поселение, пос. Озерки  Приморское городское поселение, пос. Ермилово | разработка паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | до 01.04.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | проведение обследования подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства, фактов захламления горючими материалами. | в период прохождения пожароопасного периода | Глава администрации поселения |  |
|  | осуществление проверок состояния систем наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов и объектов (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей | По основаниям, предусмотренным законодательством | Глава администрации поселения |  |
|  | организацию сходов с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | в период прохождения пожароопасного периода | Глава администрации поселения |  |
|  | размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара; | 01.04.2022-29.07.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | информирование населения через средства массовой информации по складывающейся обстановке с пожарами и проводимыми мероприятиями | в период прохождения пожароопасного периода | Глава администрации поселения |  |
|  | установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы; | постоянно | Глава администрации поселения |  |
|  | инициирование, при необходимости, введения на отдельных территориях особого противопожарного режима | в период прохождения пожароопасного периода | Глава администрации поселения |  |
|  | организация содействия деятельности добровольных противопожарных формирований | в период прохождения пожароопасного периода | Глава администрации поселения |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по противопожарному обустройству населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и иных объектов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории, Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МР | Наименование населенного пункта, МНТ, объекта | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
|  | Выборгский район | Приморское городское поселение, п.Озерки  Приморское городское поселение, п.Ермилово | создание противопожарных разрывов от границ застройки городских поселений до лесных насаждений должны быть не менее 50 м., а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений не менее 30 м | 01.04.2022-30.04.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | создание противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 м | 01.04.2022-30.04.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | очистка территорий населённых пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха | 01.04.2022-30.04.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | ликвидации и недопущение образования несанкционированных свалок | 01.04.2022-30.04.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | комплектация первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём добровольных противопожарных формирований, привлекаемых к тушению пожаров | 01.04.2022-30.04.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения | 01.04.2022-30.04.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.04.2022-30.04.2022 | Глава администрации поселения |  |
|  | обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.04.2022-30.04.2022 | Глава администрации поселения |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**сил и средств временных противопожарных постов в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Состав сил и средств временного поста по тушению ландшафтных пожаров | | Подразделение формирующее временный пост | ФИО старшего, способ связи | Место дислокации | Силы и средства привлекаемые дополнительно |
| Личный состав | техника |
| **Выборгский район** | | | | | | | |
|  | п. Ермилово  Приморское городское поселение |  | - | МО «Приморское ГП» | Ответственный от администрации  8-(813-78) 75-260 | п. Ермилово | - |
|  | п. Озерки  Приморское городское поселение |  | мотопомпа | МО «Приморское ГП» | Ответственный от администрации  8-(813-78) 75-260 | п. Озерки | Мотопомпа -1  Лопата -4  Бензопила -1  РЛО-1 |