УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

_________________________ Е.В.Шестаков

07 февраля 2020 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2019 год

На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в 2019 году реализованы мероприятия в рамках 8 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее МО «Приморское городское поселение») за 2019 год составлен в соответствии с п. 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» от 07.08.2014 г. № 132 (далее – Порядок), на основании отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ МО «Приморское городское поселение» в 2019 году по муниципальным программам было запланировано 174 988,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) – 1 760,0 тыс. рублей, областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 51 613,1 тыс. рублей, бюджета МО «Приморское городское поселение» (далее МБ) – 121 615,8 тыс. рублей.

Исполнено по мероприятиям в 2019 году 170 256,7 тыс. рублей (97,3% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 1 760,0 тыс. руб. (100% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 51 479,4 тыс. рублей (99,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ – 117 017,3 тыс. рублей (96,2% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы бюджета МО «Приморское городское поселение» на реализацию муниципальных программ от общего объема в 2019 году составили 82,7%.

Исполнение расходов бюджета МО «Приморское городское поселение» в 2019 году в разрезе муниципальных программ представлены ниже:

- Муниципальная программа «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 982,2 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Приморское городское поселение».

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Основной целью муниципальной программы является организация доступа информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение доступности информационных ресурсов администрации МО «Приморское городское поселение» для организаций, граждан и институтов гражданского общества;

- обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей МО «Приморское городское поселение» о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества;

- привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение» и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

-   повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

-   всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение»;

- обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления;

- общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение» и доверие граждан.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2019 года – 37,0 % (план – 1 982,2 тыс. рублей, исполнение – 733,8 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

- функционирование официального сайта – 1,

- опубликованные в сети Интернет на официальном сайте нормативные правовые акты – 100%,

- опубликованные в СМИ нормативные правовые акты – 100%.

В рамках муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» за 2019 год было выполнены мероприятия на сумму 733,8 тыс. рублей в том числе:

- обслуживание и сопровождение сайта и блога – 23,4 тыс. рублей;

- по созданию и содержанию электронного адресного плана муниципального образования на сумму 74,2 тыс. рублей;

- на оплату публикации официальной информации в газете «Выборг» – 636,2 тыс. рублей.

В целом муниципальная программа «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» в 2019 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 993,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории МО «Приморское городское поселение»,

- осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО «Приморское городское поселение»;

- совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- улучшение условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану  2019 года составило 88%  (план – 1 993,9 тыс. рублей, исполнение – 1 754,3 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были достигнуты следующие результаты:

- обследование дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан  4 400 кв.м.,

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района 1 ед.,

- развитие и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения  80%,

- приобретение и установка знаков дорожного движения 15 ед.

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы являются, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 750,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2019 год было выполнены мероприятия на сумму 577,4 тыс. рублей в том числе:

- частичная очистка водолазами донной поверхности участков акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан в сумме 19,2 тыс. рублей,

- обследование участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан в сумме 39,3 тыс. рублей,

- оказание услуг по организации круглосуточной аварийно-спасательной службы на территории МО «Приморское городское поселение» в сумме 155,0 тыс. рублей,

- приобретение основных средств и материальных запасов для штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов на сумму 73,9 тыс. рублей,

- геологическое изыскание на земельном участке в п. Озерки под строительство пожарного водоема на сумму 80,0 тыс. руб. тыс. рублей,

- противопожарная опашка населенных пунктов на сумму 210,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на муниципальных дорогах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 1 243,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были выполнены мероприятия на сумму 1 176,9 тыс. рублей в том числе:

- техническое обслуживание уличных видеокамер и системы видеонаблюдения – в сумме 58,3 тыс. рублей,

- техническое обслуживание дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения – в сумме 109,2 тыс. рублей,

- переоборудование нерегулируемых пешеходных переходов по адресу: г. Приморск ул. Школьная д. 7, 9; ул. Школьная - Пушкинская аллея – в сумме 170,0 тыс. рублей,

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории поселения – в сумме 298,0 тыс. рублей,

- установка светофора Е 7 г. Приморск – в сумме 98,9 тыс. рублей,

- нанесение дорожной разметки в г. Приморске, п. Глебычево – в сумме 442,5 тыс. рублей.

В целом муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» в 2019 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 2 800,1 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Приморское городское поселение».

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Основной целью муниципальной программы является достижение высокого уровня экономического и социального развития поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Создание условий для развития предприятий малого и среднего предпринимательства, улучшение информированности населения и предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской деятельности;

2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, сохранение и увеличение маточного поголовья.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования, привлечение интереса населения к предпринимательской деятельности;

2. обеспечение населения и предприятий малого и среднего предпринимательства информационными, обучающими и другими материалами по вопросам предпринимательской деятельности;

3. увеличение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 10 процентов;

4. объекты муниципального имущества, переданные во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции – 135,1 м2;

5. повышение уровня правовой грамотности, информированности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2019 года – 100,0 %, (план – 2 800,1 тыс. рублей, исполнение – 2 800,0 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были достигнуты следующие результаты:

- количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности) – 1 единиц,

- сохранение и (или) увеличение количества перевезенных пассажиров автобусным транспортом общего пользования по муниципальному автобусному маршруту МО «Приморское городское поселение» - 36 274 человека,

- количество обновлений в разделе имущественной поддержки на портале муниципального образования – 1 единица.

Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание условий для развития предприятий малого и среднего предпринимательства, улучшение информированности населения и предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской деятельности.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 2 720,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнены мероприятие в сумме 2 800,0 тыс. рублей, в том числе:

- организация услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах МО "Приморское городское поселение" в сумме 2 720,0 тыс. рублей;

- организация и проведение выездного семинара, по вопросам предпринимательской деятельности в сумме 80,0 тыс. рублей.

В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 33 655,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 22 573,8 тыс. рублей, областного бюджета – 11 081,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 25%;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 43 475,9 м2;

- общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 484 270,0 м2.

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были достигнуты следующие результаты:

содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %;

выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог 19 440,0 кв. м;

выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 5 115,0 кв. м.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2019 года – 99,3%, (план – 33 655,3 тыс. рублей, исполнение – 33 412,5 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были выполнены мероприятия на сумму 33 412,5 тыс. рублей в том числе:

1. по ремонту автомобильных дорог в сумме 2 919,8 тыс. рублей, из них:

- ремонт автомобильной дороги п. Ермилово, Заречный переулок в сумме 2 486,8 тыс. рублей;

- восстановление системы водоотвода вдоль автомобильных  дорог местного значения г. Приморск, п. Озерки в сумме 400,0 тыс. рублей;

- проверке достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в сумме 33,0 тыс. рублей;

2. по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в сумме 7 715,7 тыс. рублей, из них:

- ремонт  проезда к дворовой территории по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе д.3, наб. Лебедева д.1;1а;1б;2 в сумме 1 420,0 тыс. рублей;

- ремонт дорожного покрытия проездов к  многоквартирным домам  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  п. Глебычево, ул. Офицерская в сумме 4 040,0 тыс. рублей;

- ремонту проездов к дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 8 в сумме 895,0 тыс. рублей;

- ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территорий многоквартирных домов п. Ермилово, ул. Физкультурная  д. 1, 2, 3 в сумме 1 340,8 тыс. рублей;

- проверка достоверности сметной документации по ремонту проездов к дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 8 и осуществление технического надзора в   сумме 20,0 тыс. рублей.

3. по содержанию автомобильных дорог» в сумме 5 825,8 тыс. рублей, из них:

- уборка дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки в сумме 5 436,5 тыс. рублей;

- комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) в сумме 82,0 тыс. рублей;

- паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов в сумме 267,3 тыс. рублей;

- услуги по проведению оценки и составления отчета об оценке дорог автомобильных грунтовых в сумме 40,0 тыс. рублей .

4. по реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» за 2019 год был выполнен ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Береговая (км 1+100-км 1+750) на сумму 4 232,7 тыс. рублей из них за счет средств областного бюджета 2 267,7 тыс. рублей, местного бюджета 1 965,0 тыс. рублей.

5. по реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»  за 2019 года был  выполнен  ремонт  автомобильных  дорог  на  сумму 9 922,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 7 285,0 тыс. рублей, местного бюджета –  2 637,6 тыс. рублей в том числе:

- г. Приморск, ул. Железнодорожная на сумму 6 445,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 4 732,4 тыс. рублей, местного бюджета – 1 713,4 тыс. рублей;

- г. Приморск, ул. Пляжная (км 0+225-км 0+675) на сумму 3 476,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 2 552,6 тыс. рублей, местного бюджета –  924,2 тыс. рублей.

6. по реализации мероприятий в рамках областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" на Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных  дорог пос. Мамонтовка, пос. Малышево, пос. Балтийское, пос. Озерки на сумму 906,0 тыс. рублей из них за счет средств областного бюджета  500,0 тыс. рублей, местного бюджета 406,0 тыс. рублей.

7. по реализации мероприятий в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" на ремонт участка ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина на сумму 1 889,8 тыс. рублей из них за счет средств областного бюджета  1 028,8 тыс. рублей, местного бюджета 861,0 тыс. рублей.

В целом муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 6 475,7 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение качественным жильем населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества,

2. улучшение жилищных условий граждан МО «Приморское городское поселение», проживающих в аварийном жилом фонде,

3. оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в приобретении (строительстве) жилых помещений,

4. улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

5. оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования на территории МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечение жильём граждан и молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2019 года составило 85,9% (план – 6 475,7 тыс. рублей исполнение 5 559,4 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» в течение 2019 года были достигнуты следующие результаты:

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 276,6 кв. метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 7.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда в сумме 5 460,4 тыс. рублей, в том числе на:

1. оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 2 685,4 тыс. рублей;

2. содержание объектов муниципального жилищного фонда – 2 775,0 тыс. рублей, из них:

- ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9, кв. 1; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2; п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14 кв. 28, пос. Красная Долина, Центральное шоссе, д. 37, кв. 77, д.30 кв. 3 – 1 262,3 тыс. рублей;

- ремонт кровли по адресам: г. Приморск, ул. Лесная д. 28, Выборгское шоссе д. 37, Карасевка д. 23 – 942,6 тыс. рублей;

- ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 36 кв. 2 (дровяник); г. Приморск, наб. Гагарина д. 42 кв. 1,2,6,12 (дровяник на 4 квартиры), г. Приморск, Карасевка, д. 23 кв. 4 (туалет); дер. Камышовка, ул. Лесная д. 2 кв. 1 (туалет) – 417,6 тыс. рублей;

- визуальное обследование с составлением акта обследования жилых помещений в многоквартирных домах – 57,5 тыс. рублей;

- кадастровая съемка пяти земельных участков под многоквартирными домами – 95,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по сносу аварийного многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, ул. Железнодорожная д. 20 – 99,0 тыс.

В целом муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» в 2019 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 5 970,0 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение», повышение энергоэффективности.

Программа направлена на решение следующих задач:

качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, газоснабжения;

обеспечение качественного водоснабжения населения, очистка сточных вод, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- повышение качества коммунальных услуг.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2019 года составило 92,8% (план 5 970,0 тыс. рублей, исполнение – 5 541,9 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 2019 года были достигнуты следующие результаты:

- поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии протяженностью 19,42 тыс. пог. м.;

- поддержание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения социально значимых объектов в рабочем состоянии протяженностью 0,321 тыс. пог. м.

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме  5 784,7 тыс. рублей.

За 2019 год выполнены мероприятия на сумму 5 356,6 тыс. рублей в том числе:

- техническое обслуживание газораспределительной сети пос. Озерки на сумму 107,1 тыс. рублей;

- замена участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 пос. Камышовка на сумму 1 741,7 тыс. рублей;

- замена участка тепловой сети от рынка до дома №3, Выборгское шоссе, в г. Приморск на сумму 1 238,7 тыс. рублей;

- ремонт помещений в здании бани пос. Красная Долина на сумму 1 870,6 тыс. рублей;

- изготовление копий технических паспортов на нежилые здания: здание бани в п. Лужки, здание бани в п. Камышовка, здание котельной в п. Лужки, здание котельной в п. Камышовка, здание котельной в п. Ермилово на сумму 12,8 тыс. рублей;

- текущая инвентаризация на объектах: здание бани, здание котельной на сумму 31,8 тыс. рублей;

- актуализация схемы теплоснабжения МО «Приморское городское поселение» на сумму 230,0 тыс. рублей;

- формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства на сумму 30,0 тыс. рублей;

- организация взаимодействия аварийно-диспетчерской службы на территории МО "Приморское городское поселение" на сумму 94,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является обеспечение качественного водоснабжения населения, очистка сточных вод, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 185,3 тыс. рублей.

За 2019 года выполнено мероприятия на сумму 185,3 тыс. рублей. в том числе:

- аварийный ремонт участка наружных сетей холодного водоснабжения к зданию бани пос. Красная Долина на сумму 86,3 тыс. рублей,

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и актуализация электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения в программе ZULU Hydro на сумму 99,0 тыс. рублей.

В целом реализация муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в 2019 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 38 557,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 32 021,1 тыс. рублей, областного бюджета – 4 776,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 760,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение»,

2. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение»,

3. увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории МО «Приморское городское поселение»,

4. комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»,

5. улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»,

6. увеличение детских площадок,  обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп,

7. улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования,

8. благоустройство 6-ти  дворовых территорий многоквартирных домов,

9. благоустройство 5-ти общественных территорий.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение к утвержденному годовому плану 2019 года составило 95,7% (план – 38 557,3 тыс. руб., исполнение – 36 900,5 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 2019 год достигнуты следующие результаты:

- техническое обслуживание объектов наружного освещения  100%,

- содержание детских площадок в надлежащем состоянии 33 ед.,

- количество удаленных аварийно-опасных деревьев 102 ед.,

- оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами 100 %,

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 15 ед.,

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 1 ед.,

- количество обустроенных контейнерных площадок - 5 ед.

Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

В рамках подпрограммы за 2019 года выполнены мероприятия на сумму 27 486,8 тыс. рублей, в том числе:

- по уличному освещению в сумме 12 642,6 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 9 166,1 тыс. рублей;

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения – 3 398,0 тыс. рублей;

- комплекс испытаний и измерений на воздушных линиях уличного освещения в г. Приморске – 32,8 тыс. рублей;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на территории поселения п. Прибылово, ул. Центральная – 0,5 тыс. рублей;

- приобретение светильников 45,2 тыс. рублей.

- по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) в сумме 1 712,3 тыс. рублей.

- по озеленению (содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы) 2 533,3 тыс. рублей.

- по организации и содержанию мест захоронения на сумму 1 066,8 тыс. рублей, в том числе:

- содержание мемориального кладбища и братских захоронений – 127,3 тыс. рублей;

- уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ – 400,0 тыс. рублей;

- спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ – 297,0 тыс. рублей;

- оказание консультационных услуг по оформлению проектно-сметной документации земельного участка под гражданские кладбища – 6,0 тыс. рублей;

- кадастровые работы по выносу границ на местности земельных участков, сформированных под гражданские кладбища – 55,1 тыс. рублей;

- комплекс работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет объектов культурного наследия регионального значения - братские захоронения – 162,0 тыс. рублей;

- расходные материалы для благоустройства – 19,4 тыс. рублей.

5. по организации и содержанию территорий поселения на сумму 6 182,0 тыс. рублей, в том числе:

- уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий,  уборка и содержание детских площадок на территории поселения – 1 337,4 тыс. рублей;

- акарицидная обработка против клещей территорий поселения – 38,0 тыс. рублей;

- оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского – 24,1 тыс. рублей;

- установка малых архитектурных форм г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 – 92,2 тыс. тыс. рублей;

- благоустройство детской площадки по адресу п. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 14. 15 – 193,9 тыс. рублей;

- уборка несанкционированных свалок на территории поселения – 500,0 тыс. рублей;

- уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое – 560,5 тыс. рублей;

- содержание контейнерных площадок на территории поселения – 569,0 тыс. рублей;

- восстановление водопропускных лотков в местах съездов на дорогу к КОС г. Приморск, наб. Гагарина – 489,8 тыс. рублей;

- поставка основных средств, праздничных украшений для благоустройства – 2 264,0 тыс. рублей;

- поставка расходных материалов для благоустройства – 112,4 тыс. рублей.

- по реконструкции сетей наружного освещения на сумму 286,0 тыс. рублей оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию сетей уличного освещения жилой застройки в п. Прибылово, ул. Центральная; г. Приморск ул. Морозова, ул. Солнечная, ул. Весенняя.

- По реализации мероприятий в рамках областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" за 2019 года были выполнены мероприятия на сумму 2 713,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 352,5 тыс. рублей, местного бюджета 1 361,3 тыс. рублей в том числе .

- обустройство детской площадки п. Лужки, Садовый пер.;  п. Ермилово, Заречный пер. – 640,0 тыс. рублей;

- обустройство детской спортивной площадки, п. Рябово – 502,7 тыс. рублей;

- благоустройство дворовой территории по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д. 2 – 1 571,1 тыс. рублей.

8. По поддержке муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области за 2019 года были выполнены мероприятия на сумму 350,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета и направлены на оборудование детских игровых и спортивных площадок.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

В рамках подпрограммы за 2019 года выполнены мероприятия на сумму 9 413,7 тыс. рублей, в том числе:

- по проверке достоверности сметной документации по благоустройству дворовой территории по адресу  г. Приморск, Выборгское шоссе д. 3, наб. Лебедева 1, 1а, 1б, 2 в сумме 33,7 тыс. рублей;

- по разработке концепции благоустройства территории набережной по адресу г. Приморск, наб. Лебедева в сумме 330,0 тыс. рублей;

- Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе д. 3, наб. Лебедева д. 1, 1а, 1б, 2 в сумме 9 050,0 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 4 050,0 тыс. рублей, областного бюджета – 3 240,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 760,0 тыс. рублей.

В целом муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 83 554,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 47 799,0 тыс. рублей, областного бюджета – 35 755,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;

2. сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования;

3. организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;

4. приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом,  создание условий для укрепления здоровья населения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках;

- увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры;

- повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи;

- увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях;

- увеличение численности участников спортивных секций;

- увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение»;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение»;

- увеличение количества пользователей  библиотеки.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному плану 2019 года составило 100% (план – 83 554,4 тыс. рублей, исполнение – 83 554,3 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были достигнуты следующие результаты:

- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 70 человек,

- количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - 71 единица,

- количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 6 187 единиц,

- количество посещений библиотек – 49 990 человек,

- количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения - 99 единиц,

- количество посещений спортивных объектов – 78 684 человека.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 216,0 тыс. рублей.

За 2019 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 215,9 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление МБУ «СЦ г. Приморск» субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с муниципальным заданием – 175,9 тыс. рублей;

- оплата транспортных услуг для участия в конкурсе "ПроДвижение"– 20,3 тыс. рублей;

- оплата услуг проживания и питания участников межмуниципального молодежного марафона МММ-2019 – 19,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 64 832,2 тыс. рублей, в том числе 34 728,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За 2019 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 64 832,2 тыс. рублей, в том числе:

- предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в соответствии с муниципальным заданием – 21 159,0 тыс. рублей;

- предоставление МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в соответствии с муниципальным заданием – 3 703,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 4 728,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- подготовка и выдача технических условий (строительство КДЦ г. Приморск, Пушкинская аллея) – 19,5 тыс. рублей;

- подготовка документов, необходимых для проведения электронного аукциона на строительство КДЦ  – 40,0 тыс. рублей;

- выполнение геодезической разбивочной основы, с составлением отчета на объекте по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея - 15,0 тыс. рублей;

- услуги по выполнению функций технического заказчика при строительстве КДЦ по адресу: г. Приморск, ул. Пушкинская аллея – 299,9 тыс. рублей;

- разработка рабочей документации по строительству культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея – 4 630,5 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 646,4 тыс. рублей, областного бюджета – 3 984,1 тыс. рублей;

- оказание услуг по авторскому надзору – 42,6 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 5,9 тыс. рублей, областного бюджета – 36,7 тыс. рублей;

- услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям на строительство культурно-досугового центра – 13 163,1 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 1 837,4 тыс. рублей, областного бюджета – 11 325,7 тыс. рублей;

- строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея – 17 030,8 тыс. рублей, в т. ч. средства местного бюджета – 2 377,3 тыс. рублей, областного бюджета – 14 653,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 6 370,4 тыс. рублей, в том числе 1 026,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За 2019 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 6 370,4 тыс. рублей, в том числе:

- предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием – 5 343,7 тыс. рублей;

- предоставление субсидии  на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 1026,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 12 135,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За 2019 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 12 135,8 тыс. рублей, в том числе:

- мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования»,  на сумму 11 985,8 тыс. рублей;

- мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на иные цели (приобретение тренажёров), - на сумму 150,0 тыс. рублей.

В целом муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.