- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» - ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2024 года № 261 Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» от 01.03.2022 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», администрация МО «Приморское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить отчет за 2023 год о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 28.12.2021 г. № 945 с изменениями от 01.02.2022 г. №61; от 11.05.2022 г. №269; от 09.06.2022 г. №345; от 29.06.2022 г. №381; от 01.07.2022 г. №386; от 12.08.2022 г. №532; от 27.09.2022 г. №671; от 14.10.2022 г. №698; от 02.11.2022 г. №768; от 23.11.2022 г. №841; от 07.12.2022 г. №887; от 20.12.2022 г. №953; от 24.01.2023 г. №25; от 21.02.2023 г. №104; от 05.07.2023 г. №444; от 16.08.2023 г. №547; от 06.09.2023 г. №607, от 18.10.2023 г. №749, от 01.11.2023 г. №806, от 22.11.2023 г. №873, от 19.12.2023 г. №987, в соответствии с приложением.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru.

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                       С.Е. Сахаровский

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета, Прокуратура, https://primorsk.vbglenobl.ru,  Галкин А.А.

|  |  | Утверждено постановлением администрации. муниципального образования. «Приморское городское поселение». Выборгского района Ленинградской области. от04 апреля 2024 г. № 261. (Приложение). Отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование программы: муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Период: январь – декабрь 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия, проекта |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах |  |  |  | Оценка выполнения |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | 11 542,1 |  | 3 116,8 |  | 6 809,4 |  | 1 615,9 |  |  |  | 11 542,1 |  | 3 116,8 |  | 6 809,4 |  | 1 615,9 |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий - 1 единица |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 2 144,0 |  |  |  | 1 908,2 |  | 235,8 |  |  |  | 2 100,8 |  |  |  | 1 869,7 |  | 231,1 |  |  |  | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов - 22 единицы |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| 3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  | 198,6 |  |  |  | 176,7 |  | 21,9 |  |  |  | 198,6 |  |  |  | 176,7 |  | 21,9 |  |  |  | Обработка химическим методом от борщевика Сосновского – 37,2 га |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) - 88,325 тыс. м2 |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| 1.2. | Уличное освещение |  |  | 14 818,1 |  |  |  |  |  | 14 818,1 |  |  |  | 12 192,4 |  |  |  |  |  | 12 192,4 |  |  |  | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» до 48% |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| 1.3. | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) |  |  | 6 699,9 |  |  |  |  |  | 6 699,9 |  |  |  | 6 699,9 |  |  |  |  |  | 6 699,9 |  |  |  | Содержание тротуаров, пешеходных дорог - 33,612 тыс. м2 |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| 1.4. | Озеленение |  |  | 2 358,2 |  |  |  |  |  | 2 358,1 |  |  |  | 2 358,1 |  |  |  |  |  | 2 358,1 |  |  |  | Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями - 100% |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| 1.5. | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 1 643,7 |  |  |  |  |  | 1 643,7 |  |  |  | 1 335,8 |  |  |  |  |  | 1 335,8 |  |  |  | Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения - 100 % |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| 1.6. | Организация и содержание территорий поселения |  |  | 10 304,9 |  |  |  |  |  | 10 304,9 |  |  |  | 10 074,3 |  |  |  |  |  | 10 074,3 |  |  |  | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) - 88,325 тыс. м2. Содержание детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии - 40 единиц Акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки) 36 единиц Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов - 57 единиц Количество ликвидированных несанкционированных свалок -25 единиц |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
| 1.7. | Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 2 759,4 |  |  |  | 1 509,4 |  | 1 250,0 |  |  |  | 2 759,4 |  |  |  | 1 509,4 |  | 1 250,0 |  |  |  | Содержание детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии - 40 единиц |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |  |  |
|  | Всего: |  |  | 52 510,9 |  | 3 116,8 |  | 10 403,7 |  | 38 990,4 |  |  |  | 49 303,4 |  | 3 116,8 |  | 10 365,2 |  | 35 821,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

Сведенья об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 2023 год были достигнуты следующие результаты:

- обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» - 48%;

- содержание тротуаров, пешеходных дорог – 33,612 тыс. м2;

- содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями – 100%;

- содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения – 100%;

- содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) – 88,325 тыс. м2;

- содержание детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии - 40 единиц;

- количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского – 23,5 га;

- количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки) – 36 единиц;

- содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов -  57 единиц;

- количество ликвидированных несанкционированных свалок – 10 единиц;

- благоустройство общественной территории – 1 единица.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за отчетный период

- По обеспечению уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По содержанию тротуаров, пешеходных дорог за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По содержанию и уходу за объектами озеленения и зелеными насаждениями за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По содержанию гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По содержанию территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По содержанию детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По количеству гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского за 2023 год, индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год, превышение связано с увеличением обрабатываемых площадей в связи с дополнительным отбором для предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области.

- По количеству территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки) за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По содержанию и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По количеству ликвидированных несанкционированных свалок за 2023 год индикатор по отношению к показателям за год выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По благоустройству общественной территории за 2023 год индикатор по отношению к показателям за год выполнен на 100% плановых показателей за год.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

По данной муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 49 303,4 тыс. рублей, что составило 93,9% к уточненному годовому плану (план – 52 510,9 тыс. рублей).

В рамках проектной части за 2023 год расходы исполнены в сумме 13 841,5 тыс. рублей, что составило 99,7% к уточненному годовому плану (план – 13 884,7 тыс. рублей), в том числе:

- федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" расходы направлены на благоустройство территории центрального Парка (п. Красная Долина) в сумме 11 542,1 тыс. рублей, что составило 100% к уточненному годовому плану, из них за счет средств федерального бюджета – 3 116,8 тыс. рублей, областного бюджета – 6 809,4 тыс. рублей, местного бюджета – 1 615,9 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 2 100,8 тыс. рублей, что составило 98% к уточненному годовому плану (план – 2 144,0 тыс. рублей). Расходы направлены на устройство контейнерных площадок на территории МО "Приморское городское поселение", из них за счет средств областного бюджета – 1 869,7 тыс. рублей, местного бюджета – 231,1 тыс. рублей);

Не полное освоение средств связано с образовавшейся экономией по устройству контейнерных площадок.

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом в сумме 198,6 тыс. рублей, что составило 100% к уточненному годовому плану. Расходы направлены на:

- мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом -  178,4 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 158,7 тыс. рублей, местного бюджета – 19,7 тыс. рублей;

- оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского - 20,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 18,0 тыс. рублей, местного бюджета – 2,2 тыс. рублей.

В рамках процессной части расходы запланированы и производились по комплексу процессных мероприятий «Благоустройство» за 2023 год расходы исполнены в сумме 35 461,9 тыс. рублей, что составило 91,8% к уточненному годовому плану (план – 38 626,2 тыс. рублей), в том числе:

- кадастровые работы, изготовление технических паспортов для кадастрового учета (братские захоронения) – 42,0 тыс. рублей;

- уличное освещение в сумме 12 192,4 тыс. рублей тыс. рублей, из них:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 7 558,3 тыс. рублей;

- услуги по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения МО «Приморское городское поселение» – 2 149,9 тыс. рублей;

- техническое обслуживание объектов наружного освещения в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 1 885,8 тыс. рублей;

- ремонт улично-дорожной сети п. Глебычево, ул. Офицерская у домов № 1,2,3 – 598,4 тыс. рублей;

Не полное освоение средств связано с оплатой услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения за декабрь 2023 года в 2024 году.

- содержание и уборку территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий), в сумме 6 699,9 тыс. рублей, из них:

- уборка тротуаров, дорожек, грунтового покрытия вдоль тротуаров и дорожек – 687,7 тыс. рублей;

- ремонт пешеходной дорожки: г. Приморск, наб. Лебедева, д.20 – 1 015,0 тыс. рублей;

- ремонт дороги пешеходной асфальтовой дорожки г. Приморск, ул. Выборгское шоссе, наб. Лебедева – 4 680,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт пешеходной дорожки от ГКЗ до пос. Глебычево (пешеходный мостик) - 297,2 тыс. рублей;

- услуги по составлению сметной документации – 20,0 тыс. рублей;

- озеленение в сумме 2 358,1 тыс. рублей, в том числе:

- спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях г. Приморска, п. Ермилово, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Красная Долина, п. Рябово, д. Камышовка, п. Лужки, п. Озерки – 538,6 тыс. рублей;

- озеленение территорий: содержание зеленных насаждений, посадка рассады, скашивание травы на территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев – 1 819,5 тыс. рублей;

- организация и содержание мест захоронения на сумму 1 335,8 тыс. рублей, в том числе:

- коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 386,6 тыс. рублей;

- услуги по уборке мемориальных кладбищ г. Приморск, наб. Лебедева, п. Ермилово, п. Рябово, п. Лужки, п. Озерки – 29,8 тыс. рублей;

- услуги по уборке мусора с территорий гражданских кладбищ - 361,9 тыс. рублей;

- услуги по спилу аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ – 51,3 тыс. рублей;

- работы по гравировке мемориальных захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»– 474,4 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для содержания мемориальных кладбищ – 31,8 тыс. рублей;

Не полное освоение средств связано с образовавшейся экономией по обращению с твердыми коммунальными отходами и окончанием выполнения работ по уборке мусора с территорий гражданских кладбищ в 2024 году.

- организация и содержание территорий поселения на сумму 10 074,3 тыс. рублей, в том числе:

- аренда ели новогодней – 150,0 тыс. рублей;

- уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий, уборка, содержание детских и контейнерных площадок на территории поселения – 1 189,9 тыс. рублей;

- услуги по акарицидной обработке территорий – 49,6 тыс. рублей;

- услуги по транспортированию строительных отходов – 399,0 тыс. рублей;

- услуги по сбору и вывозу отходов после мероприятий по благоустройству (субботников) – 256,7 тыс. рублей;

- услуги по уборке несанкционированных свалок – 394,1 тыс. рублей;

- услуги по уборке несанкционированных свалок за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду – 614,3 тыс. рублей;

- организация проведения исследований отходов V класса опасности – 7,5 тыс. рублей;

- услуги по оценке эффективности мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского - 41,6 тыс. рублей;

- дизайн проект территории Парк Победы (г. Приморск) - 300,0 тыс. рублей;

- услуги по осуществлению строительного контроля – 127,5 тыс. рублей;

- обустройство детской площадки д. Камышовка, ул. Поселковая, д. 9 – 1 999,4 тыс. рублей;

- обустройство детской площадки г. Приморск, наб. Юрия Гагарина, д. 5 – 1 935,0 тыс. рублей;

- приобретение игрового комплекса и урн (г. Приморск, Выборгское шоссе д. 7, 7а, ул. Комсомольская д. 3) – 497,5 тыс. рублей;

- приобретение малых архитектурных форм для территории поселения (детские игровые площадки, скамьи и урны) – 573,0 тыс. рублей;

- приобретение праздничных консолей – 395,3 тыс. рублей;

- изготовление стендов – 441,9 тыс. рублей;

- приобретение контейнеров для мест накопления твердых коммунальных отходов – 480,0 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для благоустройства, поставка консолей – 219,7 тыс. рублей;

- оплата налога на имущество – 2,3 тыс. рублей;

Не полное освоение средств связано с образовавшейся экономией по содержанию территорий поселения и приобретению малых архитектурных форм.

- мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" на сумму 2 759,4 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 509,4 тыс. рублей, местного бюджета 1 250,0 тыс. рублей, в том числе:

- по обустройству детской площадки п. Малышево, ул. Центральная, на сумму 1 354,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 741,0 тыс. рублей, местного бюджета 613,7 тыс. рублей.

- по обустройству общественной территории поселка Рябово между многоквартирными домами № 1, 2, 3, 4, 6 и приобретение урны на сумму 1 404,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 768,4 тыс. рублей, местного бюджета 636,3 тыс. рублей.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства                                                                              А.А. Галкин