АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2023 года                                                                                                               № 806

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 28.12.2021 года №945 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 01.03.2022 года №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (с изменениями), администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление от 28.12.2021 года №945 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 01.02.2022 г. №61, от 11.05.2022 г. №269, от 09.06.2022 г. №345, от 29.06.2022 г. № 381, 01.07.2022 г. №386, от 12.08.2022 г. №532, от 27.09.2022 г. №671, от 02.11.2022 г. №768, от 23.11.2022 г. №841, от 07.12.2022 г. №887, от 20.12.2022 г. №953, от 24.01.2023 г. №25, от 21.02.2023 г. №104, от 05.07.2023 г. №444, от 16.08.2023 г. №547, от 06.09.2023 г. №607, от 18.10.2023 г. №749, следующие изменения:

1.1	изложить Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 28.12.2021 года №945 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг», на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области http://npavrlo.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                         С.Е.Сахаровский

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, прокуратура, комитет финансов, ООО «Газета «Выборг» - редакция», https://primorsk.vbglenobl.ru, http://npavrlo.ru, регистр, Кузнецова Г.А., Карзов О.В., Комарова О.В.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 01 ноября 2023 г. № 806

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории

МО «Приморское городское поселение»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 гг. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Предприятия, учреждения, организации Индивидуальные предприниматели Физические лица |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программы | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования. Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Ожидаемые(конечные) результаты реализации муниципальной программы | К 2025 году: - обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» до 48%; - содержание тротуаров, пешеходных дорог до 33,612 тыс. м2; - содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями до 100%; - содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения до 100 %; - содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) - 88,325 тыс. м2; - содержание детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии - 40 единиц; - обработка химическим методом от борщевика Сосновского – 15,9 га; - акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки) 36 единиц; - содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов - 57 единиц; - ликвидация несанкционированных свалок 62 единицы; - благоустройство общественной территории – 1 ед. |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" |
| Перечень структурных элементов | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 131 702,3 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 24 379,3 тыс. рублей, в том числе: 5 058,7 тыс. рублей средства областного бюджета; 2023 год – 52 563,2 тыс. рублей, в том числе: 3 116,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 10 431,9 тыс. рублей средства областного бюджета; 2024 год – 22 021,7 тыс. рублей, в том числе: 1 628,7 тыс. рублей средства областного бюджета; 2025 год – 32 738,1 тыс. рублей. Источник финансирования подпрограммы: 111 466,1 тыс. рублей средства местного бюджета, 3 116,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 17 119,3 тыс. рублей средства областного бюджета. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | - |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз

развития в сфере реализации муниципальной программы

На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области расположен 21 населенный пункт. На 01 января 2021 года население МО «Приморское городское поселение» составляет 13 197 человек. Высокий уровень благоустройства населенных пунктов - необходимое условие жизни населения. В муниципальном образовании «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов, так как современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, уборка и обустройство контейнерных площадок. Также несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора не уменьшается, для изменения экологической обстановки особое внимание стоит уделить экологическому воспитанию как подрастающего поколения, так и взрослого населения.

Для решения данной проблемы требуется в первую очередь активное участие населения и инициативных групп граждан, предприятий и организаций при тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В населенных пунктах необходимо изменить подход к озеленению, оформлению дворов, к внешнему облику улиц, площадей и парковых зон, состоянию разного вида ограждений, освещению, обустройству детских и спортивных площадок. Жизнь современных населенных пунктов постоянно требует совершенствования и развития благоустройства территорий.

Также в недостаточной мере занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территории населенных пунктов, повышение санитарно-гигиенического и эстетического состояния территории населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связана с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов,включая санитарное содержание территории МО «Приморское городское поселение» области ручным способом, содержание кладбищ и воинских захоронений, автобусных остановок, детских и спортивных площадок, зеленых зон мест массового отдыха должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Для достижения целей Программы предлагается решить следующие задачи:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя  (индикатора) муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение».

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

Решение задач по повышению уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания  комфортных и безопасных условий проживания населения обеспечивается в рамках структурных элементов:

- Проектная часть:

  - Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды":

- благоустройство общественной территории;

  - реализация мероприятия, направленного на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами":

- создание площадок накопления твердых коммунальных отходов;

  - реализация мероприятия, направленного на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий":

- комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

- Процессная часть:

  - комплекс процессных мероприятий "Благоустройство":

- оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества;

- уличное освещение;

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий);

- озеленение;

- организация и содержание мест захоронения;

- организация и содержание территорий поселения;

- мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»;

- мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

Благоустройство населенных пунктов территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области относится к приоритетным направлениям органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы муниципального образования, комфортного проживания.

Комплексный характер целей и задач муниципальной Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение».

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

МО «Приморское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя |  | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |  | Объект и единица наблюдения |  | Охват единиц совокупности |  | Ответственный за сбор данных по показателю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| - Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | Процент |  | Показатель обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» отражает обеспечение бесперебойной работы объектов уличного освещения, своевременное выявление и устранение возникших неисправностей | Год | УОп = ОНП : НП х100% где УОп – обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» (%) ОНП – количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением (ед.) НП - количество населенных пунктов на территории МО «Приморское городское поселение» (ед.) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) |  | Сети наружного освещения МО «Приморское городское поселение» (протяженность обслуживаемых сетей и светильников) |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 2 | Содержание тротуаров, пешеходных дорог | Тыс. м2 |  | Показатель содержание тротуаров, пешеходных дорог отражает поддержание дорожек в надлежащем состоянии для безопасного передвижения пешеходов | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – протяженность тротуаров, пешеходных дорог, содержащихся в надлежащем состоянии (тыс. м2) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) |  | Тротуары, пешеходные дороги на территории МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 3 | Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями | Процент |  | Показатель содержания и ухода за объектами озеленения и зелеными насаждениями отражает улучшение эстетического внешнего вида населенных пунктов, создание гармоничной и безопасной среды для проживания населения | Год | СЗН = ((К : ПК) +(СК : ПО) + (СД : ПД)) : 3 х100% где СЗН – содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями (%) К –работы по прополке клумб, посадке рассады (час) ПК – планируемые работы по содержанию клумб (час) СК – скашивание травы на территории поселения (тыс. м2) ПО – планируемая площадь окоса (тыс. м2) СД – спил аварийно-опасных деревьев (шт.) ПД - планируемоеколичество аварийно-опасных деревьев (шт.) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) |  | Объекты озеленения и зеленые насажденияна территории МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 4 | Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения | Процент |  | Показатель содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения включает в себя поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Год | СКЗ = ККЗ : К х100% где СКЗ – Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения (%) ККЗ- количество гражданских кладбищ и братских захоронений, в отношении которых проводились мероприятия по содержанию (ед.) К - количествогражданских кладбищ и братских захоронений, находящихся на территории МО «Приморское городское поселение» (ед.) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) |  | Гражданские кладбища и братские захороненияна территории МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 5 | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) | Тыс. м2 |  | Показатель содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) включает в себя комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – площадь общих территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию (тыс. м2) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) |  | Общие территории МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 6 | Содержание детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии | Единиц |  | Показатель содержания детских площадок в надлежащем состоянии отражает обеспечение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – количество детских площадок, содержащихся в надлежащем состоянии (ед.) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) |  | Детские площадки на территории МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 7 | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского | Га |  | Показатель обработки химическим методом от борщевика Сосновского территорий производится с целью предотвращения произрастания и распространения борщевика Сосновского | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского (га) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) |  | Территория МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 8 | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей(парк, детские и спортивные площадки) | Единиц |  | Показатель количества территорий (парк, детские и спортивные площадки), на которых проведена акарицидная обработка против клещей включает в себя количество обработанных территорий от клещей (парк, детские и спортивные площадки) с использованием специальных противоклещевых препаратов | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки) (ед.) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) |  | Городской парк, детские и спортивные площадки и прилегающие к ним территории МО «Приморское городское поселение» |  | Выборочное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 9 | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Единиц |  | Показатель содержания и обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов отражает улучшение комфорта дворовых территорий | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов (ед.) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) |  | Контейнерные площадки, места накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 10 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Единиц |  | Показатель количества ликвидированных несанкционированных свалок отражает обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды, предотвращение загрязнения земель, сохранение и реабилитация природы муниципального образования для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – количество ликвидированных несанкционированных свалок (ед.) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) |  | Несанкционированные свалки на территории МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единиц |  | Показатели количества благоустроенных общественных территорий отражают формирование единого облика территорий поселения, улучшение комфорта общественных территорий, создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение» | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – количество благоустроенных общественных территорий (ед.) |  | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) |  | Общественные территории МО «Приморское городское поселение» |  | Сплошное наблюдение |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

МО «Приморское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование: мероприятия |  | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 базовый период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | плановое значение | Процент | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  |  | фактическое значение |  | 48 | 48 |  |  |  |
| 2 | Содержание тротуаров, пешеходных дорог | плановое значение | Тыс. м2 | 33,612 | 33,612 | 33,612 | 33,612 | 33,612 |
|  |  | фактическое значение |  | 33,612 | 33,612 |  |  |  |
| 3 | Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями | плановое значение | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения | плановое значение | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 5 | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) | плановое значение | Тыс. м2 | 88,325 | 88,325 | 88,325 | 88,325 | 88,325 |
|  |  | фактическое значение |  | 88,325 | 88,325 |  |  |  |
| 6 | Содержание детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии | плановое значение | Единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | фактическое значение |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 7 | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского | плановое значение | Га | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
|  |  | фактическое значение |  | 15,9 | 15,9 |  |  |  |
| 8 | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки) | плановое значение | Единиц | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  | фактическое значение |  | 36 | 36 |  |  |  |
| 9 | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | плановое значение | Единиц | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  |  | фактическое значение |  | 57 | 57 |  |  |  |
| 10 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | плановое значение | Единиц | 15 | 15 | 10 | 17 | 20 |
|  |  | фактическое значение |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий | плановое значение | Единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | фактическое значение |  | 0 | 0 |  |  |  |