

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 декабря 2021 года № 864

«О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года № 132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (с изменениями постановление № 72 от 07.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 31.12.2014 года № 244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» с изменениями от 06.05.2015 г. №141, от 15.07.2015 г. №221, от 15.10.2015 года №397, от 14.12.2015 г. №535, от 23.03.2016 г. № 248, от 11.04.2016 г. №356, от 27.04.2016 г. №430, от 10.08.2016 г. №782, от 18.10.2016 г. №1026, от 09.12.2016 г. №1207, от 09.03.2017 г. №153, от 06.04.2017 г. №207, от 03.05.2017 г. №288, от 30.05.2017 г. №359, от 14.06.2017 г. №421, от 03.07.2017 г. №524, от 06.09.2017 г. №871, от 08.12.2017 г. №1333, от 26.03.2018 г. №291, от 21.06.2018 г. №594, от 19.12.2018 г. №1229, от 01.02.2019 г. №140, от 05.03.2019 г. №224, от 04.06.2019 г. №440, от 12.11.2019 г. №876, от 28.12.2019 г. №1008, от 27.01.2020 г. №37, от 07.04.2020 г. №164, от 22.09.2020 г. №424, от 15.10.2020 г. №467, от 29.12.2020 г. №631, от 04.02.2021 г. №56, от 16.02.2021 г. №82, от 22.06.2021 г. №396, от 20.09.2021 г. №606, от 14.10.2021 г. №699, от 24.11.2021 г. №809 следующие изменения:
   1. изложить Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года № 244 в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг», на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области <http://npavrlo.ru>.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до 31 декабря 2021 года включительно.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.В.Шестаков

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, ООО «Газета «Выборг» - редакция», https://primorsk.vbglenobl.ru, http://npavrlo.ru, прокуратура, комитет финансов, Регистр, Карзов О.В., Комарова О.В., Кузнецова Г.А.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 17 декабря 2021 года № /864

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**"Развитие автомобильных дорог на территории**

**МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, подрядные организации |
| Участники муниципальной программы | Предприятия, учреждения, организации  Индивидуальные предприниматели |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - содержание автомобильных дорог местного значения, %;  - выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, м2;  - выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, м2. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2024 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 140 924,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 20 489,5 тыс. рублей, из них 9 981,2 тыс. рублей средства областного бюджета;  2018 год – 20 472,4 тыс. рублей, из них 4 150,4 тыс. рублей средства областного бюджета;  2019 год – 33 655,2 тыс. рублей, из них 11 081,5 тыс. рублей средства областного бюджета;  2020 год – 17 541,5  тыс. рублей, из них 8 149,5 тыс. рублей средства областного бюджета;  2021 год – 21 939,7 тыс. рублей, из них 12 510,9 тыс. рублей средства областного бюджета;  2022 год – 8 420,7 тыс. рублей;  2023 год – 8 898,7 тыс. рублей;  2024 год – 9 507,1 тыс. рублей.  Источник финансирования Программы: 95 051,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, 45 873,5 тыс. рублей средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт дорожного покрытия, ремонт водоотводных систем с заменой труб под автомобильными дорогами, уборка мусора по обочинам дорог, уборка дорожного полотна в летнее и зимнее время) позволит привести автомобильные дороги в нормативное техническое состояние  Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, позволит восстановить работоспособность дорожного покрытия автомобильных дорог  Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям позволит обеспечить необходимый уровень комфорта и благоустройства дворовых территорий и проездов к ним  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 25%.  Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2. |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития МО «Приморское городское поселение». Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, в которых проживает на 01.01.2021 год 13 299 человек, определяют возможности развития муниципального образования, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

В настоящее время значительная часть населенных пунктов не имеют качественных автомобильных дорог.

По состоянию на 01.01.2021 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 110,8 км. Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 18,0 км имеют усовершенствованное покрытие, грунтовые – 87,8 км.

Уровень развития автомобильных дорог общего пользования местного значения не в полной мере отвечает потребностям населения и экономики поселения. Это связано со следующими причинами:

1) низкий технический уровень автомобильных дорог общего пользования местного значения - 82,3% от общей протяженности этих дорог имеют покрытия переходного типа и грунтовые покрытия;

2) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 17,7% остальные дороги нуждаются в проведении работ по реконструкции или ремонту;

3) низкий уровень инженерного оборудования и обустройства автомобильных дорог (пешеходными переходами, тротуарами, техническими средствами организации движения, элементами системы освещения и т.д.);

Несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в последние годы имеющихся средств недостаточно для ремонта, проведения реконструкции и нового строительства, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами.

В поселении имеется 132 многоквартирных домов (далее МКД), из которых 67 требуют ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, что составляет 50.76%

В связи с этим возникла необходимость разработки муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение».

2. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по оптимизации их негативного влияния

В рамках реализации муниципальной программы выделяются следующие риски:

правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства и областного законодательства;

финансовые риски;

административные риски;

целевые риски.

Для минимизации воздействия указанных рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в согласовании проектов документов;

проводить мониторинг планируемых изменений федерального законодательства и областного законодательства в сфере регулирования муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансового обеспечения, секвестированием бюджетных расходов на сферу регулирования муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, не достижение ее целей и задач, невыполнение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Целевые риски реализации муниципальной программы могут быть определены как:

1) снижение эффективности деятельности органов власти разных уровней, что связано с дублированием их полномочий;

2) увеличение степени непрозрачности деятельности органов власти для общества. Снижение эффективности электронных сервисов взаимодействия органов власти и общества.

Минимизация влияния указанной группы рисков будет достигнута путем открытости и гласности мероприятий муниципальной программы.

3. Приоритеты, цели, задачи и ожидаемые результаты в сфере реализации

муниципальной программы.

Одно из важнейших направлений дорожной политики – совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог в составе межрегиональных транспортных коридоров. Для решения указанной задачи необходимо обеспечить круглогодичное сообщение местных автомобильных дорог с региональной сетью автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области.

Результатом финансирования дорожного хозяйства МО «Приморское городское поселение» является высокая эффективность реализации мероприятий по совершенствованию и развитию сети местных автомобильных дорог. Улучшение технико-эксплуатационного состояния дорожной сети, обеспечение надежной связи промышленных и транспортных предприятий и комплексов с сетью региональных автомобильных дорог и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами способствуют росту экономической активности, снижению транспортных издержек, повышению конкурентоспособности отечественных производителей и улучшению условий жизни населения.

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Основная задача программы: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

4. Основные мероприятия муниципальной программы

В программе предусматривается реализация мероприятий по основному направлению:

- развитие автомобильных дорог.

[Перечень](#Par1074) основных мероприятий муниципальной программы МО «Приморское городское поселение» «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

5. Меры правового регулирования муниципальной программы

Государственное регулирование в сфере муниципальной службы обеспечивается законодательными актами Российской Федерации.

Основными из них являются:

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями);

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями);

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями);

Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. N 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" (с изменениями).

Деятельность администрации в рамках правоприменительной функции в части реализации настоящей Программы направлена на подготовку и исполнение следующих муниципальных нормативных правовых актов:

Устав МО «Приморское городское поселение» (с изменениями);

Постановление администрации от 07.08.2014 г. №132 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Приморское городское поселение" (с изменениями).

Для достижения целей и конечных результатов реализации Программы принятие дополнительных мер правового регулирования планируется в случае изменения действующего законодательства, а также в случае выявления неурегулированных вопросов нормативного правового характера. В этом случае ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | | Содержание автомобильных дорог местного значения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, м2 | 2 803 | 2 940 | 19 440 | 8 812 | 7 104 | 7 802,35 | 4 376 | 8 752 | | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, м2 | 626 | 795 | 5 115 | 1 519,8 | 1 600,8 | 1 225 | 1 225 | 1 225 |   Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

# 7. Обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов программы, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Показатель содержание автомобильных дорог местного значения отражает процент обслуживания сети автомобильных дорог в течение года реализации Программы.

Показатель по ремонту, профилированию, подсыпке автомобильных дорог, отражает площадь дорог, на которых будет производиться ремонт в течение соответствующего года реализации Программы.

Показатель по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям отражает площадь дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, на которых будет производиться ремонт в течение соответствующего года реализации Программы.

Повышение показателей (индикаторов) ремонта в 2017-2024 годах обусловлено выполнением дополнительных мероприятий за счет средств областного бюджета.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе анализа:

- результатов достижения установленных значений каждого из показателей по годам по отношению к предыдущему году или нарастающим итогом к базовому году в зависимости от установленных условий;

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, направленных на решение соответствующей задачи, по формуле:

**Сд = Зф/Зп х 100**, где:

**Сд** - степень достижения целей (решения задач);

**Зф** - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

**Зп** - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится до 15 числа месяца, следующим за отчетным поквартально и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы проводится поквартально и рассчитывается по формуле:

**Уф=ФФ/Фп х 100**, где:

**Уф** - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

**ФФ** - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

**Фп** - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Если эффективность реализации муниципальной программы не является "высокой", администрация МО «Приморское городское поселение» проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы. В случае необходимости указанный анализ проводится с привлечением независимых экспертов.

Приложение №1

к муниципальной программе "Развитие

автомобильных дорог на территории

МО «Приморское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | | Ответственный за сбор данных по показателю | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | |
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Проц. | | Показатель содержание автомобильных дорог местного значения отражает процент обслуживания сети автомобильных дорог | Год | СДп = СД : ПС х100%  где  СДп - Содержание автомобильных дорог местного значения (%)  СД – Содержание автомобильных дорог местного значения (кв. м)  ПС - протяженность автомобильных дорог местного значения (кв. м) | | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Автомобильные дроги местного значения на территории МО «Приморское городское поселение» (протяженность обслуживаемых автомобильных дорог местного значения) | | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации | |
| 2 | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог | м2 | | Показатель по ремонту, профилированию, подсыпке автомобильных дорог, отражает площадь дорог, на которых будет производиться ремонт | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – протяженность отремонтированных, профилированных и подсыпанных автомобильных дорог (м2) | | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Автомобильные дроги местного значения на территории МО «Приморское городское поселение» | | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации | |
| 3 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, м2 | м2 | | Показатель по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям отражает площадь дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, на которых будет производиться ремонт | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении – протяженность отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям (м2) | | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Дворовые территории, проезды к дворовым территориям МО «Приморское городское поселение» | | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации | |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие

автомобильных дорог на территории

МО «Приморское городское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | | Ответственный за реализацию | Срок реализации | | Связь с целями и задачами муниципальной программы | | Ожидаемый результат основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. **Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог»** | | | | | | | | | |
|  | **1. Ремонт автомобильных дорог** | | | | | | | | |
| 1.1 | Ямочный ремонт дорожного покрытия | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Поддержание работоспособности и ровности асфальтового  дорожного покрытия на отдельных участках дороги | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| 1.2 | Ремонт водоотводной системы для отвода поверхностных вод с дорожного покрытия автомобильной дороги | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Надлежащий уровень функционирования водоотводной системы для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги | |
| 1.3 | Замена водоотводных труб под автомобильной дорогой | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Надлежащий уровень функционирования водоотводной системы для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги | |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2024 | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового дорожного покрытия | | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, увеличение площади до 19 440,0 м2 |
| 1.5 | Восстановление системы водоотвода вдоль автомобильной дороги | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Надлежащий уровень функционирования водоотводной системы для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| 1.6 | Восстановление водопропускных труб, лотков | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | Надлежащий уровень функционирования водоотводной системы для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги | |
| 1.7 | Устройство оголовков на водопропускную трубу | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 |
| 1.8 | Устройство водопропускной трубы под дорогой | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 |
| 1.9 | Восстановление дорожного покрытия участка дороги | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового дорожного покрытия | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| 1.10 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2024 | Выравнивание грунтового покрытия дорог | |
| 1.11 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту дорожного покрытия | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 | Надзор с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, установленных государственным контрактом сроков выполнения работ, соблюдение требований нормативных документов | |
| 1.12 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 | Составление смет для определения стоимости работ, сверка заложенных в смете объем работ с тем, который в реальности проведен на объекте, проверка достоверности определения стоимости работ | |
| **2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территории многоквартирных домов | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового дорожного покрытия территорий | | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, увеличение площади до  5 115,0 м2 |
| 2.2 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту дорожного покрытия | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 | Надзор с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, установленных государственным контрактом сроков выполнения работ, соблюдение требований нормативных документов | |
| 2.3 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 | Составление смет для определения стоимости работ, сверка заложенных в смете объем работ с тем, который в реальности | |
| **3. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами транспортной коммуникации (автомобильными дорогами) | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Регистрация права собственности на земельные участки | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| **4. Содержание автомобильных дорог** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Уборка и содержание дорог | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Механизированная уборка дорог позволит поддерживать покрытие дорог в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия, для комфортного проживания населения | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| 4.2. | Уборка мусора по обочинам дорог | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Улучшение санитарного состояния, экологической обстановки в населенных пунктах | |
| 4.3 | Обследование мостов автомобильной дороги | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Получение полной и объективной информации о состоянии мостов для оценки влияния повреждений на безопасность, долговечность и грузоподъемность сооружений | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| 4.4 | Вывоз снежных масс и расчистка снежных заносов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Ликвидация ситуации вследствие продолжительных и многочисленных осадков, сложившейся на территории муниципального образования и экстренной расчистки муниципальных дорог, проездов к придомовым территориям, вывоза снежных завалов с территории поселения, обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта для оказания услуг гражданам муниципального образования | |
| 4.5 | Контроль приемочных периодических и контрольных испытаний материалов, операционный и лабораторный контроль дорожных работ | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Получение полной и объективной информации о качестве выполненных работ по ремонту дорожного покрытия | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| 4.6 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами транспортной коммуникации (автомобильными дорогами) | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Регистрация права собственности на земельный участок | |
| 4.7 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | Регистрация права собственности на объекты транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | |
| 4.8 | Оценка объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Получение информации о стоимости объектов транспортной коммуникации | |
| 4.9 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов, разработка дислокаций дорожных знаков | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | |
| 4.10 | Налог на имущество | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2024 | Поддержание работоспособности и ровности асфальтового  дорожного покрытия на отдельных участках дороги | |
| 4.11 | Приобретение указателей с названиями улиц | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Для доступности информации и  улучшения ориентирования и передвижения по населенным пунктам | |
| **5. Уплата сборов, штрафов и пени** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| 5.2 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов, разработка дислокаций дорожных знаков | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2024 |
| **6. Уплата сборов, штрафов и пени** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оплата госпошлины за паспортизацию дорог | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Поддержание работоспособности и ровности асфальтового  дорожного покрытия на отдельных участках дороги | | Содержание автомобильных дорог местного значения, 100% |
| **7. Мероприятия по реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового дорожного покрытия | | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, увеличение площади до  2 803,0 м2 |
| **8. Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового дорожного покрытия территорий | | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, увеличение площади до 626,0 м2 |
| 8.2 | Профилирование и подсыпка грунтовых дорог | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Выравнивание грунтового покрытия дорог | | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, увеличение площади до  2 940,0 м2 |
| **9. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Ремонт автомобильных дорог | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового дорожного покрытия | | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, увеличение площади до 19 440,0 м2 |
| **10. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ремонт автомобильных дорог | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового дорожного покрытия | | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, увеличение площади до 19 440,0 м2 |
| **11. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Ремонт автомобильных дорог | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового дорожного покрытия | | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, увеличение площади до 19 440,0 м2 |
| 11.2 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | Восстановление работоспособности и ровности грунтового дорожного покрытия | |
| 11.3 | Ремонт проезда дворовой территории многоквартирных домов | | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2022 | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового дорожного покрытия | | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, увеличение площади до 5 115,0 м2 |
| **12. Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Профилирование и подсыпка грунтовых дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | | 2019 | 2022 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования | Выравнивание грунтового покрытия дорог | | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, увеличение площади до 19 440,0 м2 |
| 12.2 | Ремонт грунтовой автомобильной дороги | Администрация МО «Приморское городское поселение» | | 2021 | 2021 | Восстановление работоспособности и ровности грунтового дорожного покрытия | |