- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2021 года 	    					                                       № 925

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – Порядок) согласно Приложению. Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Специалистам администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в процессе разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.

3. Отделу бюджетной политики и учета администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области:

3.1. обеспечить методическое руководство процессом разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

3.2. осуществлять контроль за соответствием муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области требованиям утвержденного Порядка.

4. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области:

- №132 от 07 августа 2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

- №73 от 07 февраля 2020 года «О внесении изменений в постановление администрации МО «Приморское городское поселение» № 132 от 14 сентября 2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 					Е.В.Шестаков

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета, Прокуратура, ООО «Газета «Выборг» - редакция», https://primorsk.vbglenobl.ru, http://npavrlo.ru, Кузнецова Г.А., Карзов О.В., Галкин А.А., Комарова О.В., Слобожанюк С.В.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 23 декабря 2021 года № 925

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

  - Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций.

  - Муниципальная программа включает подпрограммы, комплексы процессных мероприятий, федеральные, региональные, приоритетные и отраслевые проекты, отдельные мероприятия проектов (далее - мероприятия, проекты). Подпрограммы, мероприятия и проекты являются структурными элементами муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее - подпрограммы). Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

  - Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области, планом мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития Ленинградской области, достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее МО «Приморское городское поселение»);

б)	включение в муниципальную программу мер правового регулирования и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей муниципальных программ;

в)	обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета МО «Приморское городское поселение», бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение запланированных в муниципальных программах результатов;

д)	выделение в структуре муниципальной программы:

проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и (или) к значительному улучшению результатов,

процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе;

е)	закрепление ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурными подразделениями, специалистами администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – ответственные исполнители, администрация), курирующими соответствующее направление.

  - Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации, юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов программы (подпрограммы).

  - Структурные подразделения, специалисты администрации после принятия решения о разработке муниципальной программы направляют в Отдел бюджетной политики и учета информацию для включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ.

  - Информация о включении муниципальной программы в перечень на очередной финансовый год представляется в срок, не позднее 15 августа текущего года (в случае включения в перечень новой программы или изменения сроков реализации программы), на текущий финансовый год - при необходимости.

  - Проект перечня (внесение изменений в перечень) муниципальных программ на очередной финансовый год формируется ежегодно в срок до 01 сентября текущего года Отделом бюджетной политики и учета с учетом предложений ответственных исполнителей.

  - Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

- основные направления социально-экономического развития МО «Приморское городское поселение».

  - Сроки реализации муниципальной программы - не менее 3 лет.

  - До 01 сентября года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы остается менее трех лет, ответственные исполнители направляют в Отдел бюджетной политики и учета предложения о продлении срока реализации муниципальной программы либо о завершении муниципальной программы по окончании срока реализации, либо о разработке новой редакции муниципальной программы.

- Требования к структуре муниципальной программы

  - Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит федеральные проекты и (или) мероприятия (результаты) федеральных проектов (в отдельных случаях), ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий.

  - В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

- предоставление целевых субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

- иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.

  - Позиция паспорта структурного элемента муниципальной программы, касающаяся мероприятия (результата), в том числе содержит наименование, срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации муниципальной программы и плановые значения по годам реализации до завершения их реализации.

- Требования к содержанию муниципальной программы

  - Муниципальная программа содержит:

- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

- приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы;

- паспорт подпрограммы муниципальной программы;

- информация о проектах и комплексах процессных мероприятий;

- сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- план реализации муниципальной программы согласно приложению 4 к настоящему Порядку и содержит сведения о запланированных проектах, мероприятиях, направленных на достижение целей федеральных (региональных, муниципальных) проектов, комплексах процессных мероприятий, сроках их реализации, финансовом обеспечении;

- информация о налоговых расходах, направленных на достижение цели муниципальной программы.

- порядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий муниципальной программы.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

  - Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников.

В составе расходов на реализацию муниципальных программ отражаются расходы:

- федерального бюджета;

- областного бюджета - расходы областного бюджета - в части планируемых ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий;

- местного бюджета -  в части планируемых (прогнозируемых) объемов софинансирования мероприятий, для осуществления которых предоставляются субсидии из областного бюджета;

- расходы прочих источников - в части расходов иных организаций по мероприятиям, реализуемым при финансовом или организационном участии органов исполнительной власти Ленинградской области, инвестиционным проектам.

  - Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

- Управление и контроль реализации муниципальной программы

- Управление муниципальной программой и ее реализацией осуществляется путем анализа исполнения мероприятий, отраженных в плане мероприятий по реализации муниципальной программы (подпрограммы), внесения необходимых изменений в муниципальную программу в случае значительных отклонений от запланированных показателей и мероприятий или изменения финансирования муниципальной программы.

- Контроль за реализацией (мониторинг реализации) муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

- Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

- Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным, формирует и направляет отчет в Отдел бюджетной политики и учета о реализации муниципальной программы в соответствии с формой (Приложение 5) и пояснительной запиской, которая содержит:

- сведения о результатах реализации муниципальной программы;

- сведения о достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных в рамках муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

- предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом;

- сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

- иную информацию.

- Ежеквартальный отчет размещается ответственным исполнителем на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в сети в сети "Интернет" - https://primorsk.vbglenobl.ru в течении 3 рабочих дней со дня утверждения постановлением администрации.

- Годовой отчет размещается ответственным исполнителем на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в сети в сети "Интернет" - https://primorsk.vbglenobl.ru до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.7. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на совете депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – совет депутатов).

5.8. Не менее чем за месяц до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы на совете депутатов, ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в совет депутатов и отдел бюджетной политики и учета.

5.9. Отдел бюджетной политики и учета администрации ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе администрации на утверждение сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращении (увеличении) финансирования и(или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных уровней, внебюджетные источники), по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

- Полномочия органов исполнительной власти

- муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области при разработке и реализации муниципальных программ

  - Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и направление в установленном порядке в отдел бюджетной политики и учета администрации МО «Приморское городское поселение»;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросам отдела бюджетной политики и учета администрации МО «Приморское городское поселение» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела бюджетной политики и учета МО «Приморское городское поселение»;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме подпрограммы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел бюджетной политики и учета администрации МО «Приморское городское поселение».

  - Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующих подпрограмм муниципальной программы;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела бюджетной политики и учета администрации МО «Приморское городское поселение», а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

  - Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела бюджетной политики и учета администрации МО «Приморское городское поселение», а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы _____________________________________________________________

(наименование программы)

| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы |  |
| Перечень структурных элементов |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации |  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

- Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя |  | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |  | Объект и единица наблюдения |  | Охват единиц совокупности |  | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| - Муниципальная программа _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20___ базовый период | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| 1. |  | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

|  | за |  | квартал |  | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на ____________ год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за ____ квартал |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

Примечание.

1.  В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке