- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» - ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 октября 2024 года № 756 Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2024 года

В соответствии с постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» от 01.03.2022 г. № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», администрация МО «Приморское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить отчет за 1 квартал 2024 года о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 28.12.2021 г. № 943 с изменениями от 11.05.2022 г. №268, от 23.11.2022 г. № 840, 20.12.2022 г. №951, от 21.02.2023 г. №103, от 05.07.2023 №442, от 07.09.2023 г. №618, от 09.10.2023 г. №719, от 01.11.2023 г. №804, от 19.12.2023 г. № 985, в соответствии с приложением.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru.

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                       О.В. Карзов

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета, Прокуратура, https://primorsk.vbglenobl.ru, Слобожанюк С.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.10.2024 года № 756 (Приложение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о реализации муниципальной программы за 1 квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы: муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период: январь – март 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: заместитель главы администрации по социальным вопросам (культура, спорт, молодежная политика, учет, распределение жилой площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия, проекта |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |  |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  | Прочие | Всего |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет | Прочие |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Мероприятие запланировано в 3 квартале 2024 года |  |  |
| 1.2. |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  | 5 417 300,00 |  |  |  |  |  | 5 417 300,00 |  |  |  | 894 300,98 |  |  |  |  |  |  | 894 300,98 |  | Проведение капитального ремонта 1 многоквартирного дома |  |  |
| 1.4. |  | Содержание муниципального жилищного фонда |  | 610 000,00 |  |  |  |  |  | 610 000,00 |  |  |  | 12 132,03 |  |  |  |  |  |  | 12 132,03 |  | Поддержание в пригодном для проживания состоянии 37,7 тыс.кв.м. жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Содержание муниципального жилищного фонда |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Мероприятие запланировано в 4 квартале 2024 года |  |  |
|  |  | Всего: |  | 6 527 300,00 |  |  |  |  |  | 6 527 300,00 |  |  |  | 906 433,01 |  |  |  |  |  |  | 906 433,01 |  |  |  |  |

Пояснительная записка

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» в за 1 квартал 2024 года были достигнуты следующие результаты:

- количество домов, в которых проводятся работы по ремонту конструктивных элементов 0 единиц;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 37,7 тыс. кв. м.;

- доля семей, проживающих в многоквартирных домах аварийного фонда, улучшивших жилищные условия 0%;

- количество семей, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда 0 семей;

- количество жилых помещений, в которых произведен ремонт печного оборудования 0 единиц;

- осуществление сноса многоквартирных домов, признанных аварийными 0 единиц;

- количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет под многоквартирными домами 0 единиц.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за отчетный период

- По количеству домов, в которых проведены работы по ремонту конструктивных элементов, за 1 квартал 2024 года индикатор по отношению к показателям за год находится в процессе подготовки к выполнению в 4 квартале 2024 года.

- По содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда за 1 квартал 2024 года индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По индикатору доля семей, проживающих в многоквартирных домах аварийного фонда, улучшивших жилищные условия за 1 квартал 2024 года по отношению к показателям за год находится в процессе выполнения до 4 квартала 2024 года

- По количеству семей, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда за 1 квартал 2024 года индикатор по отношению к показателям за год не выполнен, в связи с реализацией мероприятий в 3-4 кварталах 2024 года.

- По количеству жилых помещений, в которых произведен ремонт печного оборудования за 1 квартал 2024 года индикатор по отношению к показателям за год не выполнен, в связи с проведением процедуры закупки.

- По осуществлению сноса многоквартирных домов, признанных аварийными за 1 квартал 2024 года индикатор по отношению к показателям за год не выполнен, в связи с планированием мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными в течение 2024 года.

- По количеству земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет под многоквартирными домами за 1 квартал 2024 года индикатор по отношению к показателям за год не выполнен, в связи с осуществлением мероприятий во 2 полугодии 2024 года.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

По данной муниципальной программе расходы запланированы и производились в рамках процессной части.

За 1 квартал 2024 года расходы исполнены в сумме 906 433,01 рублей, что составило 13,9% к уточненному годовому плану (план –  6 527 300,00 рублей), в том числе:

- Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» в сумме      906 433,01 рублей, что составляет 14,3% к годовому плану (план – 6 327 300,00 рублей). Расходы направлены на:

- оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 894 300,98 рублей;

- оплату коммунальных услуг за жилые помещения муниципального жилищного фонда за отопление – 12 132,03 рублей.

Низкий процент исполнения годового плана обусловлен выполнением мероприятий по ремонту печей и дымоходов в муниципальных квартирах с печным отоплением, ремонту муниципального жилищного фонда в 4 квартале 2024 года.

- Расходы по комплексу процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» запланированы мероприятия на демонтаж аварийных многоквартирных домов и хозяйственно-бытовых построек на 4 квартал 2024 года (план – 200 000,00 рублей).

Заместитель главы администрации                                                                         С.В.Слобожанюк