

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 24.03.2021 г. № 50- р

О проведении месячника по благоустройству

территорий МО «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области в 2021 году

В целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территорий, для обеспечения комфортности среды прожи­вания населения, выполнить на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области следующие работы по благоустройству:

1. Провести мероприятия по санитарной уборке и благоустрой­ству территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Срок проведения с 23.04.2021 г. по 08.05.2021 г.

2. Утвердить состав штаба по благоустройству на период проведения мероприятий по санитарной уборке, благоустройству территории и братских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» согласно Приложения № 1

2.1. Штабу по благоустройству в срок до 01.04.2021 г. подготовить график мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий, довести график до предприятий и населения МО «Приморское городское поселение» (Приложение 2)

1. В преддверии празднования 76-летия Великой Победы в Великой Отечественной Войне провести работы по санитарной уборке, благоустройству, ремонту воинских и братских захоронений, мемориальных комплексов и памятных мест, расположенных на территории МО «Приморское городское поселение» с 23.04.2021 г. по 08.05.2021 г. (Приложение 3)
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности, организовать проведение мероприятий по санитарной очистке закрепленных территорий собственными силами до 05.05.2020 г., в обязательном порядке предоставить в администрацию МО «Приморское городское поселение» фотоотчет о проделанной работе.

 5. При планировании проведения санитарной уборки всем руководителям предусмотреть следующие виды работ:

* уборка территории предприятий, учреждений и организаций от мусора; уборка территорий прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям в радиусе не менее 10 м;
* помывка окон, дверей, витрин, обновление вывесок, рекламных стендов, табло и щитов, установка урн;
* мусор, собранный на закрепленных территориях предприятий вывозится силами предприятий до мест временного расположения контейнеров (адресный перечень согласно Приложения № 4)
* членам штаба по благоустройству либо их представителям обеспечить контроль за выполнением работ.
1. Компаниям по управлению многоквартирными домами:

 - организовать и провести субботники с жителями населенных пунктов не позднее 24.04.2021 г.

 - обеспечить жильцов домов инвентарем

 - организовать вывоз мусора с дворовых территорий.

1. Общественным советам населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» совместно с председателями советов домов:

- организовать и обеспечить выход жителей МКД населенных пунктов на субботник.

1. Жителям частного сектора своими силами убрать территорию, прилегающую к домовладениям в радиусе не менее 10-ти метров от ограждения.
2. Администрации МО «Приморское городское поселение»:

 - определить места сбора мусора, организовать и обеспечить своевременный вывоз мусора, собранного на субботнике.

10. Запрещается сжигание, закапывание мусора.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

 Глава администрации Е. В. Шестаков

Разослано: дело, членам штаба по благоустройству, предприятиям и организациям МО «Приморское городское поселение».

Приложение № 1

к распоряжению № 50 - р от 24.03.2021 г.

**СОСТАВ ШТАБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ**

**МО «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**Руководитель штаба:** Шестаков Е. В. – глава администрации МО «Приморское городское поселение»

**Члены штаба:**

- Карнаухова Н. А. – первый заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Комарова О. В. - заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Слобожанюк С. В. - заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Галкин А.А. - специалист администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Безверхая Д.Н. - специалист администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Илькаева Е. Н. – специалист администрации МО «Приморское городское поселение» по молодёжной политике;

- Лихачёв А.И. - специалист администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Коротун Ю. М. – представитель ООО «КОРИССТРОЙ»

- Газарьянц В. Э. - представитель в/ч 12633-2

- Галковский И. И. - начальник 107 пожарной части «Леноблпожспас»

- представитель ООО «Транснефть - Порт Приморск» - по согласованию

- представитель ООО «Приморский Торговый Порт» - по согласованию

- представитель ООО «СоюзФлот Порт» - по согласованию

- представитель ООО «Коксохиммонтаж Северо-Запад»

- представитель ООО ПКФ «Петро-Васт»

- представитель ГП «Приозерское ДРСУ» - по согласованию

- представитель ГП «Пригородное ДРСУ № 1»- по согласованию

- представитель ОАО «ЛОЭСК» Филиал "Северные электросети", «Россети Ленэнерго»

- представители управляющих компаний ООО «ОРИОН-СЕРВИС», ООО «Единство плюс», ООО «Энергопроект-М», ООО «Ответственность», УК «Ермилово»

- представитель ТСЖ «НИЦ СЗК»

- представители депутатского корпуса Совета депутатов МО «Приморское городское поселение» согласно избирательного округа

- представители Общественных советов населенных пунктов

- Павлухин В. С. – директор МБУК ЕКДЦ г. Приморск

- Овчинников А. Г. – директор МБУ «СЦ г.Приморск»

Приложение № 2

к распоряжению № 50 – р от 24.03.2021 г.

**График мероприятий**

**по благоустройству и санитарной очистке территорий**

**МО «Приморское городское поселение»**

|  |
| --- |
| **г. Приморск, пос. Ермилово** |
|  | **Наименование работ** | **Срок**  | **Исполнитель** |
| 1 | Благоустройство братских захоронений г. Приморск, п. Ермилово | 23 апреля – 5 мая | Администрация, Совет молодежи, подведомственные бюджетные учреждения  |
| 2 | Чистка дворовых территорий МО «Приморское городское поселение»: г. Приморск, Ермилово – городок, п. Ермилово (верхнее) | до 25 апреля (постоянно) | ООО «Единство плюс»ООО ««Энергопроект-М»ООО « Ответственность»УК «Ермилово»ТСЖ «НИЦ СЗК»Общественные советы населенных пунктов, председатели советов домов |
| 3 | Уборка территорий в соответствии с муниципальным контрактом (территория, дороги, остановки общественного транспорта)  | 23 апреля – 5 мая(постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ» |
| 4 | Очистка территории детских игровых и спортивных площадок от мусора;Проведение косметического ремонта детских игровых и спортивных площадок, скамеек | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ»Общественные советы населенных пунктов |
| 5 | Уборка территории организаций согласно землеотвода и прилегающих территорий в радиусе 10-ти метров | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | 1. Маг. «Магнит»2. Маг. «Верный» 3. ООО «Агроторг» 4. Маг. «Пятерочка» 5. Маг. «Стройудача» |
| 5.1. | Уборка обочин автомобильной дороги и прилегающих территорий к маг. Пятерочка (ул. Пушкинская аллея) до Приморской больницы | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО «Агроторг»- маг. Пятерочка г. Приморск, ул. Пушкинская аллея |
| 6 | Уборка прибрежной полосы вдоль наб. Лебедева (от причала № 29 до Березового переулка) | 23 апреля – 5 мая | ООО «Транснефть-Порт Приморск», ООО «Приморский торговый порт» ООО «Союзфлотпорт» |
| 7 | Уборка прибрежной полосы и территории у родника (г. Приморск, Морской переулок) | 23 апреля – 5 мая | «Северо-западный энергетический таможенный пост», Совет молодёжи |
| 8 | ул. Гагарина (от пограничной части до наб. Гагарина (маг. «Золотая рыбка»), территория вокруг пограничной части согласно землеотвода, территория у дома № 2 по ул. Ю. Гагарина  | 23 апреля – 5 мая | Отделение г. Приморска службы в г. Выборге пограничное управление ФСБ РФ по СПБ и ЛО |
| 9 | ул. Вокзальная, ул. Пушкинская аллея | 23 апреля – 5 мая | ООО «Коксохиммонтаж Северо-Запад» |
| 10 | Уборка береговой зоны и территории у кирхи  | 23 апреля – 5 мая | Музей, ЕКДЦ г. Приморск, Совет молодежи |
| 11 | Территория стадиона, прилежащая к стадиону в г. Приморск | 23 апреля – 5 мая | «Спортивный центр Приморск» |
| 12 | Уборка территории парка (у пушки) | 23 апреля – 5 мая | Совет ветеранов, ООО «КОРИССТРОЙ»  |
| 13 | Уборка территории организаций (КОС, ВОС, сети), а также уборка территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров. | 23 апреля – 5 мая | ГУП «Леноблводоканал»  |
| 14 | Уборка территории организаций (котельные, инженерные сети), а также уборка территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров. | 23 апреля – 5 мая | АО «Выборгтеплоэнерго» |
| 15 | Уборка региональных дорог. Уборка веток, мусора, остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий. Покраска остановочных павильонов | 23 апреля – 5 мая | ГП «Приозерское ДРСУ» |
| 16 | Уборка веток, мусора, демонтированных опор (столбов) после реконструкциилиний электроснабжений в г. Приморск, пос. Ермилово | 23 апреля – 5 мая | филиал ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети»,«Россети Ленэнерго»  |
| 17 | Уборка сухой растительности, веток, мусора, на территории газгольдеров и прилегающих к ним территориях, расположенных на территории поселения, восстановление и покраска ограждений и оборудования | 23 апреля – 5 мая | ООО ЛОГАЗ ИНВЕСТ филиал "Выборгский" |
| 18 | Уборка сухой растительности, валежника, веток, мусора, на территории от ул. Школьная до Приморской районной больницы | 23 апреля – 5 мая | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» |
| 19 | Уборка территорий предприятий, учреждений и организаций, а также уборка территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям в радиусе не менее 10 метров. | 23 апреля – 5 мая | Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и вида деятельности, садоводческие товарищества, стоянки маломерных судов (причалы № 29, 30), гаражные кооперативы, индивидуальные предприниматели, автомобильные стоянки и т.д. |
| 20 | Уборка территорий учреждений, а также уборка территорий, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям в радиусе не менее 10 метров. | 23 апреля – 5 мая | МБОУ «Приморский ЦО», МБДОУ «Детский сад г. Приморска», ГКОУ ЛО "Приморская школа - интернат" |
| 21 | Уборка территорий учреждений, а также уборка территорий, прилегающих к учреждениям в радиусе не менее 10 метров. | 23 апреля – 5 мая | ГБУЗ ЛО «Приморская РБ» в г. Приморск, пос. Ермилово |
| 22 | Уборка территорий, прилегающих к организации в радиусе не менее 10 метров. | 23 апреля – 5 мая | Почтовое отделение в г. Приморск, п. Ермилово |
| 23 | Уборка территории у детской художественной школы и территории старого детского сада, территория, прилегающая к ПЧ 107Уборка территории у 101 Отдела Полиции | 23 апреля – 5 мая | ПЧ 107, ЕКДЦ 101 Отдел полиции |
| 24 | Уборка территорий, прилегающих к организации в радиусе не менее 10 метров | 23 апреля – 5 мая | ПАО «Сбербанк» г. Приморск  |
| 26 | Уборка территорий между д. 2 и 20 по ул. Наб. Лебедева | 23 апреля – 5 мая | МФЦ г. Приморск |
| 27 | Уборка территорий рынка | 23 апреля – 5 мая | Рынок, предприятия питания, дома и базы отдыха |
| 28 | Обеспечить:- своевременный вывоз мусора, веток, древесных остатков, собранных в ходе проведения субботников- вывоз мусора, собранного на закрепленных территориях до мест временного расположения контейнеров- необходимым количеством дополнительных контейнеров для сбора и вывоза собранного мусора- своевременный вывоз собранного мусора | 23 апреля – 5 мая | ООО «КОРИССТРОЙ»ООО «Единство плюс»ООО ««Энергопроект-М»ООО «Ответственность»УК «Ермилово»ТСЖ «НИЦ СЗК»ООО ПКФ «Петро-Васт»  |
| **Пос. Глебычево** |
|  | **Наименование работ** | **Срок**  | **Исполнитель** |
| 1 | Благоустройство братского захоронения в п. Глебычево | 23 апреля – 5 мая | Администрация, Совет депутатов |
| 2 | Благоустройство памятника авиаторам, территория у вертолета | 23 апреля – 5 мая | «Военная часть 12633-2» |
| 3 | Чистка дворовых территорий МО «Приморское городское поселение» в п. Глебычево | 23 апреля – 5 мая | ООО «ОРИОН-СЕРВИС»Общественный совет, председатели советов домов |
| 4 | Уборка территорий в соответствии с муниципальным контрактом (территория, дороги)  | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ» |
| 5 | Очистка территории детских игровых и спортивных площадок от мусора;Проведение косметического ремонта детских игровых и спортивных площадок, скамеек | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ»Общественный совет  |
| 6 | Уборка территории согласно землеотвода и прилегающих территорий в радиусе 10-ти метров | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | 1. Маг. «Магнит»

2. ООО «Агроторг» 3. Маг. Пятерочка 4. Маг. «Стройудача» |
| 7 | Территория родника (п. Глебычево)  | 23 апреля – 5 мая | «Спортивный центр Приморск»  |
| 8 | Уборка придомовой территории, военного городка и пустырей, прилегающих к дворовым территориям в п. Глебычево (также территория за гаражами) | 23 апреля – 5 мая | «Военная часть 12633-2»  |
| 9 | Уборка территорий учреждений, а также уборка территорий, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям в радиусе не менее 10 метров.Уборка пешеходной дорожки от Глебычевского керамического завода до школы пос. Глебычево  | 23 апреля – 5 мая | МБОУ «Приморский ЦО», Глебычевский филиал |
| 10 | Уборка региональных дорог. Уборка веток, мусора, остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий. Покраска остановочных павильонов  | 23 апреля – 5 мая | ГП «Приозерское ДРСУ»  |
| 11 | Уборка веток, мусора, демонтированных опор (столбов) после реконструкциилиний электроснабжений в пос. Прибылово, пос. Глебычево, пос. Ключевое | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ПАО «Ленэнерго» |
| 12 | Уборка сухой растительности, веток, мусора, на территории газгольдеров и прилегающих к ним территориях, расположенных на территории поселения, восстановление и покраска ограждений и оборудования | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО ЛОГАЗ ИНВЕСТ филиал "Выборгский" |
| 13 | Уборка территории согласно землеотвода и территории прилегающей к объекту в радиусе 10-ти метров | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ИП «Горбачев» (автостоянка, парикмахерская, строительный магазин и т.д.) ИП « Силецкая»,ИП «Крисевич»,ИП «Шарашкина»,ИП «Матусевич»,ИП «Иванов»,ИП «Куколева» |
| 14 | Уборка территорий предприятий, учреждений и организаций, а также уборка территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям в радиусе не менее 10 метров. | 23 апреля – 5 мая  | Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и вида деятельности, садоводческие товарищества, стоянки маломерных судов (причалы), гаражные кооперативы, индивидуальные предприниматели, автомобильные стоянки и т.д. |
| 15 | Уборка территорий вокруг здания администрации в радиусе не менее 10 метров | 23 апреля – 5 мая  | Почтовое отделение в пос. Глебычево |
| 16 | Уборка территории организаций (КОС, ВОС, сети), а также уборка территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров  | 23 апреля – 5 мая  | ГУП «Леноблводоканал» |
| 17 | Уборка территории котельных и территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров | 23 апреля – 5 мая  | АО «Выборгтеплоэнерго» |
| 18 | Обеспечить:- своевременный вывоз мусора, веток, древесных остатков, собранных в ходе проведения субботников- вывоз мусора, собранного на закрепленных территориях до мест временного расположения контейнеров- необходимым количеством дополнительных контейнеров для сбора и вывоза собранного мусора- своевременный вывоз собранного мусора | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО «Корисстрой»ООО «ОРИОН-СЕРВИС»ООО «Корисстрой»ООО «ПКФ «Петро-Васт» |
| **Пос. Лужки, пос. Рябово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка** |
|  | **Наименование работ** | **Срок**  | **Исполнитель** |
| 1 | Благоустройство братского захоронения в п. Рябово, пос. Лужки | 23 апреля – 5 мая  | Администрация, МБОУ «Приморский ЦО», филиал Краснодолинский, ООО «Транснефть-Порт Приморск» |
| 2 | Чистка дворовых территорий МО «Приморское городское поселение» в п. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Лужки, пос. Рябово | 23 апреля – 5 мая (постоянно)  | ООО «Единство плюс»,ООО ««Энергопроект-М»,Общественные советы населенных пунктов, председатели советов домов |
| 3 | Уборка территорий в соответствии с муниципальным контрактом (территория, дороги, остановки общественного транспорта)  | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ» |
| 4 | Очистка территории детских игровых и спортивных площадок от мусора;Проведение косметического ремонта детских игровых и спортивных площадок, скамеек | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ»Общественные советы населенных пунктов |
| 5 | Уборка территории согласно землеотвода и прилегающих территорий в радиусе 10-ти метров | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | 1. Маг. «Магнит»2. ООО ТД Стройудача3. Индивидуальные предприниматели пос. Красная Долина, пос. Рябово, пос. Камышовка |
| 6 | Уборка территории организаций (КОС, ВОС, сети), а также уборка территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров  | 23 апреля – 5 мая | ГУП «Леноблводоканал» |
| 7 | Уборка территории котельных и территорий, прилегающих к организациям в радиусе не менее 10 метров | 23 апреля – 5 мая | АО «Выборгтеплоэнерго» |
| 8 | Уборка территорий учреждений, а также уборка территорий, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям в радиусе не менее 10 метров. | 23 апреля – 5 мая  | МБОУ «Приморский ЦО», Краснодолинский филиал |
| 9 | Уборка региональных дорог. Уборка веток, мусора, остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий  | 23 апреля – 5 мая | ГП «Пригородное ДРСУ № 1»  |
| 10 | Уборка веток, мусора, демонтированных опор (столбов) после реконструкциилиний электроснабжений в пос. Камышовка, пос. Красная Долина, пос. Рябово | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ПАО «Ленэнерго» |
| 11 | Уборка сухой растительности, веток, мусора, на территории газгольдеров и прилегающих к ним территориях, расположенных на территории поселения, восстановление и покраска ограждений и оборудования | 23 апреля – 5 мая (постоянно) | ООО ЛОГАЗ ИНВЕСТ филиал "Выборгский" |
| 12 | Уборка территории парка, территории вокруг дома культуры в радиусе не менее 10 метров | 23 апреля – 5 мая | Почтовое отделение в пос. Красная Долина, администрация, сотрудники ЕКДЦ п. Красная Долина |
| 13 | Обеспечить:- своевременный вывоз мусора, веток, древесных остатков, собранных в ходе проведения субботников- вывоз мусора, собранного на закрепленных территориях до мест временного расположения контейнеров- необходимым количеством дополнительных контейнеров для сбора и вывоза собранного мусора- своевременный вывоз собранного мусора | 23 апреля – 5 мая | ООО «Корисстрой»ООО «Единство плюс»,ООО ««Энергопроект-М», ООО «ПКФ «Петро-Васт» |

Приложение № 3

к распоряжению № 50 - р от 24.03.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид** | Местонахождение | **Состояние** | **Вид работ (окраска, восстановление букв, плит и тд)** | **За кем закреплено (юридическое\физическое лицо)** |
| **1** | Воинские захоронения  | [05045 п. Вязы, братская могила № 42](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=443) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения, прополка сорняков;2) Покраска и ремонт скамеек; 3) Покраска ограды вокруг захоронения;4) Очистка плит от моховых загрязнений;5) Покраска бетонных ограждений (белый цвет). | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет молодежи |
| **2** | Воинские захоронения | [05018 п. Вязы, 2,5 км северо-западнее, братская могила № 41](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=442) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения;2) Очистка памятника и плиты от моховых загрязнений;3) Прополка сорняков;3) Покраска ограды вокруг захоронения;5) Покраска основания плиты. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет молодежи |
| **3** | Воинские захоронения | [05043 п. Глебычево, братская могила № 43](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=444) | удовлетворительное |  1) Уборка захоронения;2) Покраска ограды вокруг захоронения;3) Замена тротуарной плитки. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет депутатов |
| **4** | Воинские захоронения | [05044 п. Ермилово, братская могила № 35](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=436) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения;2) Прополка сорняков. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет депутатов |
| **5** | Воинские захоронения | [05055 п. Лужки, 2,2 км юго-западнее, братская могила № 12](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=389) | удовлетворительное | В соответствии со сметной документацией 1-ой и 2-ой очереди. | ООО "Транснефть порт Приморск" |
| **6** | Воинские захоронения | [05056 п. Озерки, братская могила № 11](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=388) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения, прополка сорняков;2) Покраска бетонного бордюра и обрамления вокруг братской могилы (цвет белый). | Морская часть маяка Стирсудден, жители поселка |
| **7** | Воинские захоронения | [05042 г. Приморск, наб. Лебедева, братская могила № 37](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=438) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения, прополка сорняков;2) Покраска бетонного поребрика вокруг мемориального комплекса (цвет белый);3) Высадка цветущих растений в вазоны. | Администрация МО "Приморское городское поселение", ООО "КОРИССТРОЙ" |
| **8** | Воинские захоронения | [05041 г. Приморск, Манола, братская могила № 44](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=445) | удовлетворительное | 1) Очистка скульптуры воина шлифовка и окраска;2) Основание обелиска окраска серебряный цвет;3) Окраска ограждения по периметру (белый цвет);4) Прополка сорняков, высадка цветущих растений или газонной травы. | База отдыха "Адмиралтейские верфи" |
| **9** | Воинские захоронения | [05022 г. Приморск, о. Большой Березовый, Красный Остров, возле кладбища, братская могила № 56](http://lenww2.ru/index.php/region00/area05?id=3944) | удовлетворительное | 1) Очистка основания братского захоронения от моховых покрытий и покраска бетонного основания;2) Уборка захоронения, прополка сорняков;3) Покраска вазонов и бордюров белой краской.  | ООО "Приморский торговый порт" |
| **10** | Воинские захоронения | [05048 п. Рябово, братская могила № 7](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=383) | удовлетворительное | 1) Ремонт гравировки на плитахуглубленная прокраска выгравированных имен; 2) Ремонт скамеек ошкуривание старого слоя и покраска;3) Окраска бетонных ограждений и столбиков вокруг захоронения (цвет белый); 4) Очистка дорожек от моховых загрязнений; 5) Покраска бордюров белой краской;6) Покраска ограждения черной краской. | Депутаты п.Красная Долина, Рябово, Администрация МО "Приморское городское поселение" |
| **11** | Воинские захоронения | [05309 п. Вязы, 2. 5 км северо-западнее, братская могила](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=595) | удовлетворительное | 1) Очистка бетонного основания братского захоронения от моховых покрытий и покраска бетонного основания (рекомендуемый цвет серебрянка);2) Уборка захоронения, прополка сорняков. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет депутатов |
| **12** | Воинские захоронения | [05316 п. Зеркальный, 1 км юго-западнее. о. Большой, воинское захоронение](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=1895) | удовлетворительное | Уборка территории. | ЗЦ ДЮТ "Зеркальный" |
| **13** | Воинские захоронения | [05332 г. Приморск, кладбище, могила Анпилова А. А., Героя Советского Союза](http://lenww2.ru/index.php/region00/area23?id=2766) | удовлетворительное | Уборка территории. | Администрация МО "Приморское городское поселение", Совет депутатов |
| **14** | Памятники  | [05077 п. Вязы, 14 км северо-западнее, памятный знак на месте, где находился полевой штаб адмирала Трибуца В. Ф.](http://lenww2.ru/index.php/region00/area05?id=3333) | удовлетворительное | 1) Очистка от моховых покрытий;  2) Обновление надписи. | Администрация МО "Приморское городское поселение" |
| **15** | Памятники  | [05178 п. Глебычево, памятник героям-авиаторам](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=410) | удовлетворительное | 1) Очистка основания братского захоронения от моховых покрытий;2) Уборка захоронения. | Глебычевская вертолетная часть |
| **16** | Памятники  | [05325 п. Зеркальный, памятник погибшему самолету Ил-2](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=2398) | удовлетворительное | Уборка территории памятника. | ЗЦ ДЮТ "Зеркальный" |
| **17** | Памятники  | [05195 г. Приморск, наб. Лебедева, д. 1-б, памятник Лебедеву Н. М.](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=425) | удовлетворительное | 1) Уборка захоронения, прополка сорняков;2) Покраска бетонного бордюра и обрамления вокруг братской могилы (цвет белый);3) Очистка от моховых загрязнений;4) Высадка цветущих растений. | ООО "КОРИССТРОЙ" |
| **18** | Памятники  | [05107 г. Приморск, наб. Лебедева, д. 21, памятник морякам бронекатера](http://lenww2.ru/index.php/region01/area05?id=426) | удовлетворительное | 1) Уборка территории;2) Высадка цветущих растений;3) Покраска бордюров белой краской;4) Покраска цепей ограждения. | ООО "КОРИССТРОЙ", ООО "Транснефть порт Приморск" |
| **19** | Памятники  | [05031 г. Приморск, о. Большой Березовый, Красный Остров, 2,5 км юго-западнее, памятный знак на месте гибели при взрыве командного пункта](http://lenww2.ru/index.php/region00/area05?id=3945) | удовлетворительное | 1) Уборка, прополка сорняков;2) Очистка от моховых загрязнений;3) Высадка цветущих растений. | ООО "Приморский торговый порт" |
| **20** | Памятники  | г. Приморск, наб. Лебедева, памятник балтийским морякам – участникам боёв за освобождение Выборгских островов | удовлетворительное | 1) Уборка территории. | ООО «КОРИССТРОЙ» |

**Благоустройство:**

1. Подготовка газонов, клумб, приобретение и высадка цветочной рассады – ответственный ООО «КОРИССТРОЙ» - срок до 08 мая.

2. Вывеска баннеров, уличных украшений к 9 мая, ответственный: зам. главы администрации Слобожанюк С. В., срок до 05 мая.

Приложение № 4

к распоряжению № 50 - р от 24.03.2021 г.

 **Адресный перечень территорий расположения контейнеров:**

**1**. г. Приморск:

 - Пушкинская аллея

 - Выборгское шоссе (у стадиона)

**2**. пос. Красная Долина:

 - у Дома Культуры

 - у старого футбольного поля (около озера)

**3**. пос. Рябово - на контейнерной площадке у торгового центра 1ед.

**4.** пос. Ермилово - между домами № 8 и № 11.

**5**. пос. Глебычево:

 - ул. Мира между 1 и 2 домом,

 - у д.10 (дорога на СНТ «Полет»).